

# АДМИНИСТРАЦИЯ КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

09.03.2022 г. Канск № 75-пг

Об обеспечении безопасного пропуска

снеговых талых и паводковых вод

в Канском районе в 2022 году

В целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на территории Канского района, обусловленных прохождением снеговых талых и паводковых вод 2022 года, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Методическими рекомендациями Главного управления МЧС России по Красноярскому краю по подготовке муниципального образования к опасному гидрологическому периоду от 20 декабря 2018 года и статьями 38 и 40 Устава Канского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1 «План предупредительных противопаводковых мероприятий Канского района на 2022 год», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2 «Расчет закрепления населенных пунктов Канского района для размещения населения, эвакуируемого из зон возможного затопления (наводнения) Канского района в 2022 году», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3 «Номенклатуру и объемы создания органами местного самоуправления Канского района резервов продуктов питания, вещевого имущества и предметов первой необходимости для обеспечения населения в зонах затопления и местах его размещения по эвакуации в 2022 году», согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Возложить координацию деятельности органов управления и сил Канского районного звена ТП РСЧС по подготовке соответствующей зоны ответственности и их оперативному реагированию на угрозы возникновения или возникновение чрезвычайных ситуаций (происшествий) вследствие прохождения снеговых талых и паводковых вод 2022 года, в том числе по выявлению причин и характера складывающейся обстановки, выработке предложений по её нормализации, а также обеспечения исполнения полномочий администрации Канского района по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территорий Канского района от чрезвычайных ситуаций в данный период, на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Канского района (далее-КЧС и ПБ).

3. Разрешить районной КЧС и ПБ привлекать специалистов, транспорт и инженерную технику организаций Канского района, независимо от их организационно-правовых форм для спасения населения и уменьшения материальных потерь в зонах чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводковыми явлениями и прохождением снеговых талых вод 2022 года.

4. Обязать руководителей управлений и структурных подразделений администрации Канского района (С.В.Бережных, В.В.Корольков, Е.А.Лычковская) и рекомендовать Главам сельсоветов и руководителям организаций на территории Канского района, подверженных воздействию снеговых талых вод и опасных факторов паводковых проявлений, провести анализ состояния дел на территории ответственности (отрасли, организации) в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций обусловленных паводковыми явлениями, имевших место в предыдущие годы, на основании которого в срок до 7 марта 2022 года разработать и утвердить собственный «План предупредительных противопаводковых мероприятий на 2022 год», и приступить к его реализации за счёт собственных средств.

5. Рекомендовать государственным учреждениям и организациям, специально уполномоченным на решение задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Канского района:

5.1. Директору Канской гидрометобсерватории (Л.А. Рахимова), начиная с 1 апреля 2022 года оперативно представлять в адрес отдела ГО, ЧС и мобподготовки администрации Канского района фактическую и прогностическую информацию и сведения об ожидаемых гидрометеорологических условиях, сроках вскрытия рек района и уровнях половодья.

5.2. Начальнику КГКУ «Канский отдел ветеринарии» (Д.С.Пыников) в срок до 1 апреля 2022 года принять необходимые меры к балансодержателям (владельцам) скотомогильников, находящихся в зонах возможного затопления Канского района, в целях их обустройства в соответствии с ветеринарно – санитарными правилами.

5.3. Директору Канского филиала № 2 ГП «КрайДЭО» (С.В. Рыба), исходя из принципа необходимой достаточности, в срок до 15 марта 2022 года создать на подведомственном предприятии необходимые объёмы материально – технических средств для ликвидации возможных разрушений автодорог общего пользования и находящихся в их составе транспортных и инженерных сооружений.

5.4. Начальнику Восточного центра телекоммуникаций Красноярского филиала ОАО «Ростелеком» в срок до 1 апреля 2022 года принять необходимые меры, обеспечивающие устойчивую связь с каждым населенным пунктом Канского района, попадающим в зоны затопления, а также с каждым населённым пунктом, в котором планируется разместить эвакуируемое из зон затопления население.

5.5. Начальнику межмуниципального отдела МВД России «Канский» (Н.В. Банин) быть готовым к организации и проведению мероприятий обеспечивающих охрану общественного порядка в зонах затопления Канского района, а также в местах размещения эвакуированного из этих зон населения.

5.6. Руководителю Территориального отдела Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске (В.П. Хорохордин) оказать содействие балансодержателям (владельцам) объектов водоснабжения на территории Канского района в неукоснительном соблюдении ими в период паводковых проявлений технологии водоподготовки и водоочистки на водозаборных и водоочистных сооружениях с обязательным режимом обеззараживания.

5.7. Главврачу КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (А.В. Кудрявцев) с 1 апреля 2022 года обеспечить во всех учреждениях здравоохранения, расположенных в населенных пунктах Канского района, попадающих в зоны подтопления, усиленное дежурство медицинского персонала в целях более быстрого реагирования на обращения граждан за оказанием медицинской помощи.

6. Начальникам МКУ «Управление строительства, ЖКХ и ООПС администрации Канского района» (С.В.Бережных) и отдела сельского хозяйства администрации Канского района (В.В.Корольков) совместно с Главами поселений и руководителями сельскохозяйственных предприятий на территории Канского района в срок до 1 апреля 2022 года взять на контроль подготовку объектов, представляющих экологическую опасность (свалок бытового мусора, складов химических удобрений и ядохимикатов, горюче – смазочных материалов, очистных сооружений), к прохождению снеговых талых и паводковых вод 2022 года.

7. Рекомендовать руководителям предприятий ЖКХ, сельхозпредприятий и крестьянско – фермерских хозяйств на территории Канского района оказать Главам сельсоветов Канского района необходимую материально-техническую помощь в проведении предупредительных противопаводковых мероприятий, в том числе по очистке населенных пунктов от запасов снега, проведения при необходимости эвакуационных мероприятий и аварийно – спасательных работ путём выделения необходимой техники, ГСМ, кормов для выводимых из зон затопления сельскохозяйственных животных, принадлежащих гражданам.

8. Отделу ГО, ЧС и мобподготовки администрации Канского района (С.А. Подлепенец) организовать и обеспечить оперативный сбор, обобщение и анализ информации о складывающей на территории Канского района паводковой обстановке, ее оперативное представление в Главное управление МЧС России по Красноярскому краю, а также контроль за выполнением сельскими поселениями и организациями Канского района противопаводковых мероприятий.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

10. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днём его опубликования в официальном печатном издании «Вести Канского района», подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Канский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Канского района А.А.Заруцкий

Приложение № 1

к постановлению

администрации Канского района

от № -пг

План

предупредительных противопаводковых мероприятий

Канского района на 2022 год

| №  п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| ***а) подготовительные мероприятия:*** | | | |
| 1 | Разработка и принятие (утверждение) главами сельсоветов и руководителями организаций Канского района нормативно – правовых актов (приказов) и других документов, обеспечивающих готовность населения (персонала) и территории ответственности к предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных прохождением снеговых талых и паводковых вод, в том числе: |  |  |
| 1.1. «Плана предупредительных противопаводковых мероприятий на 2022 год» в котором систематизированы и взаимоувязаны по времени, месту и силам все предупредительные мероприятия. | 7 марта | Главы сельсоветов и руководители организаций Канского района (по согласованию) |
| 1.2. Персонального состава противопаводковой комиссии, Положения о ней, функциональных обязанностей для каждого члена комиссии (или возложение координации деятельности подчиненных должностных лиц и сил РСЧС за проведение противопаводковых мероприятий на КЧС и ПБ); | до 1 марта | Главы сельсоветов и руководители организаций Канского района (по согласованию) |
| 1.3. Перечня и персонального состава нештатных гидропостов, создаваемых в каждом населенном пункте, находящихся в зоне затопления соответствующей реки, с определением для них порядка организации дежурства, порядка обмена информацией с администрацией сельсовета и администрацией Канского района об уровнях воды, а также порядка и норм оснащения (табелизации) гидропоста средствами дистанционного снятия показаний (бинокль, и др.), журналом учета уровней воды и канцелярскими принадлежностями, с представлением данного Перечня в отдел ГО,ЧС и мобподготовки администрации Канского района. | до 1 марта | Главы и должностные лица ГОЧС сельсоветов Канского района (по согласованию) |
| 1.4. Составление обоснованного расчета потребности в материальных и финансовых ресурсах для предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных паводком, при недостаточности которых- подготовка обращения за помощью к администрации Канского района | до 1 апреля | Главы и должностные лица ГОЧС соответствующих сельсоветов Канского района (по согласованию) |
|  | 1.5. Разработка планов эвакуации населения, сельхозживотных, материальных ценностей из зон возможного затопления, мероприятия которых систематизированы и взаимоувязаны по времени, месту и силам, и в своем составе предусматривают: |  | Главы и должностные лица ГОЧС сельсоветов Канского района, руководители и должностные лица ГОЧС организаций Канского района, участковые инспектора полиции МО МВД России «Канский» (по согласованию) |
| * перечень мест (помещений) для временного размещения эвакуируемых из зон затопления граждан; | до 14 марта |
| * персональный состав Пунктов временного размещения граждан на территории сельсовета; | до 14 марта |
| * с учетом защищенности от погодных условий и достаточности площадей, перечень мест временного размещения (складирования) эвакуируемого из зон затопления имущества, сельхозживотных, грубых кормов; | до 1 марта |
| * персональный состав мобильных бригад для оказания помощи маломобильным группам населения (дети, пенсионеры, инвалиды), которые при угрозе затопления реально смогут помочь им при эвакуации и сохранении материальных ценностей (выводе скота, подъёме продовольственных запасов из погребов и т.п | до 14 марта |
| * порядок и очередность эвакуации населения и материальных ценностей из зон затопления, в том числе отдельно Порядок и очередность привлечения мобильных бригад по адресному оказанию помощи жителям, нуждающимся в посторонней помощи при эвакуации; | до 14 марта |
| * перечень плавсредств для обеспечения эвакуации населения оказавшегося в зонах затопления (наводнения) | до 14 марта |
| * перечень автобусов и автомобилей оборудованных для перевозки населения и материальных ценностей на случай их эвакуации из зон затопления; | до 14 марта |
| * порядок охраны мест (помещений) для временного размещения эвакуируемых из зон затопления граждан, имущества, сельхоз-животных, грубых кормов, а также Расчетов сил и средств необходимых для организации охраны данных мест; | до 14 марта |
| * расчеты на всестороннее обеспечение эваконаселения, размещаемого на ПВРГ продуктами питания, водой, вещевым имуществом, медицинской помощью, бытовыми услугами; | до 14 марта |
|  | * представление вышеперечисленных планов, расчетов, перечней, списков, порядков и.т.п. в отдел ГО,ЧС и мобподготовки администрации Канского района . | до 1 апреля | Главы и должностные лица ГОЧС сельсоветов Канского района (по согласованию) |
| 2 | Очистка территорий населенных пунктов и объектов производственного и социального назначения от снега, при необходимости – устройство отводных траншей – канав для отвода снеговых талых вод. | 1-31 марта | Главы сельсоветов, руководители организаций и население Канского района (по согласованию) |
| 3 | Составление Перечня жилых домов с проживающими в них гражданами пофамильно, с указанием их возраста, с отдельным выделением в этих списках жителей, нуждающихся в посторонней помощи при эвакуации (детей, инвалидов, людей пожилого возраста), и представление данных Перечней-списков в отдел ГО,ЧС и мобподготовки администрации Канского района | до 18 марта | Главы и должностные лица ГОЧС сельсоветов Канского района (по согласованию) |
| 4 | Составление Перечня объектов производственного и социального назначения, в том числе объектов жизнеобеспечения, попадающих в зону подтопления, с градацией по уровню воды через 1 м, и представление данного Перечня в отдел ГО,ЧС и мобподготовки администрации Канского района. | до 11 марта | Главы сельсоветов и руководители организа-ций Канского района. (по согласованию) |
| 5 | Определение наличия плавсредств в населенных пунктах соответствующего сельсовета Канского района и заключение «договоров» с их владельцами об участии в проведении спасательных работ в зонах затопления с одновременным проведением инструктажа по технике безопасности при проведении спасательных работ, и представление Перечня этих плавсредств в отдел ГО,ЧС и мобподготовки администрации Канского района. | до 18 марта | Главы и должностные лица ГОЧС сельсоветов Канского района (по согласованию) |
| 6 | Отработка подробного плана (карты) каждого населённого пункта сельсовета, подвергающегося подтоплению паводковыми водами 2022 года, с обозначением зоны подтопления с градацией по уровню воды через 1 метр, нанесением улиц и номеров подтапливаемых домов, и представление данных планов-карт в отдел ГО,ЧС и мобподготовки администрации Канского района | до 14 марта | Главы сельсоветов Канского района (по согласованию) |
| 7 | Отработка Планов, схем и порядка 100 процентного оповещения членов подведомственных противопаводковых комиссий (членов КЧС и ПБ), а также населения (персонала), находящегося на территории ответственности, об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных прохождением снеговых талых и паводковых вод, с задействованием для этого местного (объектового) радиоузла, местной газеты и посыльных | до 18 марта | Председатели КЧС и ПБ всех уровней во взаимодействии с отделом ГО, ЧС и мобподготовки администрации Канского района. Восточный центр телекоммуникаций Красноярского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию) |
| 8 | Разработка «Сводного плана защиты мостов, водозаборов, гидротехнических сооружений, ЛЭП, автомобильных и железных дорог в Канском районе в период весеннего паводка 2022 года» и его реализация, в том числе в своем составе предусматривающем: | до 18 марта | Отдел ГО, ЧС и мобподготовки администрации Канского района совместно с Главами сель-советов и руководителями организаций района (по согласованию), являющимися владельцами соответствующих объектов.  . |
| * подготовку затороопасных участков малых рек Анцирского, Большеуринского Краснокурышинского, Терского и Филимоновского сельсоветов к безаварийному пропуску половодья путем ослабления прочности льда (пиление, чернение) и расчистки русел от тальника; | 11-25 марта |
| * очистку водосбросов гидротехнических сооружений, водопропускных труб на автодорогах, а также подмостового пространства от наледи, снега, мусора; | до 1 апреля |
| * укрепление (отсыпка, поднятие) плотин, дамб, а также участков автодорог в местах прохождения снеговых талых и паводковых вод; | до 1 апреля |
| * при необходимости - понижение уровней воды в прудах; | до 1 апреля |
| * укрепление опор мостов, мачт ЛЭП на период ледохода. | до 2 апреля |
| 9 | Проведение обследования гидротехнических сооружений Канского района *(плотин, дамб)*, а такжеводопропускных труб, мостов, электроподстанций, опор линий электропередач и линий связи, а также других потенциально- опасных объектов и участков автодорог, попадающих в зоны затопления по их готовности к пропуску снеговых талых и паводковых вод, с рассмотрением результатов обследования на заседаниях КЧС и ПБ района или на аппаратных совещаниях у Главы района. | с 25 марта по 5 апреля | Отдел ГО, ЧС и мобподготовки администрации Канского района и МКУ «Управление строительства, ЖКХ и ООПС администрации Канского района» совместно с главами сельсоветов Канского района (по согласованию) |
| 10 | Создание и подготовка сил и средств, привлекаемых к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, с представлением соответствующего Списка сил и средств в отдел ГО,ЧС и мобподготовки администрации Канского района, *в том числе:* |  | Главы сельсоветов и руководители организаций Канского района, отдел ГО, ЧС и мобподготовки администрации Канского района (по согласованию) |
| * врачебных бригад для оказания медицинской помощи пострадавшим; | до 18 марта | Главный врач КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (по согласованию) |
| * групп (постов) охраны общественного порядка, для обеспечения сохранности имущества граждан и организаций района, предотвращению и пресечению мародерства в зонах наводнения; | до 18 марта | Главы сельсоветов совместно с участковыми инспекторами МО МВД «Канское» (по согласованию). |
| * инженерной техники, автомобилей и оборудования, привлекаемых для проведения неотложных работ в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (расчистки завалов, восстановления дорог и мостов, линий связи, энергоснабжения, водоснабжения, проведения обеззараживания жилых домов, объектов производственного и социального назначения, приусадебных участков граждан и подведомственной территории); | до 18 марта | Главы сельсоветов и руководители организаций Канского района (по согласованию) |
| * сил и средств на случай выхода из строя водозаборных сооружений, обеспечивающих питьевой водой население в с. Бражное (водозабор), в с. Филимоново (водозабор ООО «Филимоновский молочно-консервный комбинат»), в с. Таежное (водозабор), в с. Чечеул (водозабор), а также 8 населенных пунктов северной части Канского района, обеспечивающихся водой от водозабора ООО «Стройводхоз»; | до 25 марта | Руководители соответствующих предприятий ЖКХ Канского района (по согласованию); начальник МКУ «Управление строи-тельства, ЖКХ и ООПС администрации Канского района |
| * сил и средств для медицинского обеспечения мероприятий по ликвидации медико-санитарных последствий в зонах наводнения. | до 25 марта | Главный врач КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (по согласованию) |
| 11 | Проведение в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 05.04. 2013 г. № 44-ФЗ предварительного отбора поставщиков в целях осуществления закупок у них товаров, работ, услуг необхо-димых для первоочередного обеспечения населения в зонах наводнения и местах его размещения по эвакуации, а также проведения аварийно-спасательных и других работ направленных на минимизацию материальных потерь, локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа. |  | Начальник отдела ГО,ЧС и мобподготовки администрации Канского района, Главы сельсоветов Канского района (по согласованию) |
| 12 | Проведение корректировки планов взаимодействия с находящимися на территории соответствующего ОМСУ аварийными, спасательными и другими службами в целях оказания помощи в спасении жизни и здоровья людей, их всестороннего обеспечения и проведения аварийно – восстановительных работ. | до 14 марта | Главы сельсоветов Канского района (по согласованию) |
| 13 | Информационное обеспечение противопаводковых мероприятий, в том числе в своем составе предусматривающих: |  |  |
| * подготовку и публикацию Обращения Главы Канского района к населению района в связи с предстоящим паводком 2022 года; | 4-14 марта | Глава Канского района, отдел ГО,ЧС и мобподготовки администрации Канского района |
| * разработку и публикацию Памятки населению о действиях при наводнении с её тиражированием и доведением до каждой семьи, попадающей в зону затопления; | 1-14 марта |
| * информирование через районные СМИ и СМИ сельсоветов Канского района граждан, попадающих в зоны затопления от снеговых талых и паводковых вод, о складывающейся и прогнозируемой на территории сельсовета паводковой обстановке, разъяснения им необходимости принятия мер по очистке своих подворий и водостоков от снега, сохранению имущества и материальных ценностей, а также порядка действий граждан в случае подтопления с вручением им соответствующих памяток. | март, апрель | Главы сельсоветов Канского района (по согласованию) через сходы граждан, методом проведения подворных обходов. Руководители организаций района (по согласованию) через собрания в трудовых коллективах. |
| 14 | Приобретение и оборудование зон затопления системами громкоговорящей связи в целях своевременного доведения до населения информации о складывающейся паводковой обстановке, назначение ответственных за её передачу. | до 2 апреля | Главы сельсоветов Канского района (по согласованию) |
| 15 | Организация обучения населения (в т.ч. подведомственного персонала) приёмам оказания первой само – и взаимопомощи при поражениях и травмах от воздействия опасных факторов, которые могут возникнуть при наводнении, способам проведения обеззараживания приусадебных участков и жилых помещений, основным санитарно – гигиеническим требованиям, обращая при этом особое внимание на вопросы обеспечения здоровья и безопасности детей. | В течение марта апреля месяцев | Главы сельсоветов Канского района (по согласованию) через УКП ГО и ЧС с привлечением меди-цинских работников, ветврачей, препода-вателей ОБЖ учебных заведений территорий. Руководитель МКУ «Управления образова-ния администрации Канского района». Руководители органи-заций Канского района (по согласованию) |
| 16 | Проведение совместной командно – штабной тренировки с органами управления и силами муниципального и объектовых звеньев РСЧС сельского поселения по отработке действий должностных лиц при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, обусловленной паводковыми явлениями. | февраль | Начальник отдела ГО, ЧС и мобподготовки администрации района, Главы сельсоветов и руководители организаций Канского района (по согласованию) |
| 17 | Заседания районной, а также местных и объектовых КЧС и ПБ с заслушиванием глав сельсоветов и руководителей организаций о подготовке к предстоящему паводку, вопросам организация всестороннего и эффективного взаимодействия ОМСУ и организаций Канского района с аварийными службами, обеспечивающими жизнедеятельность населения Канского района *(электросети, теплоснабжение, водоснабжение, здравоохранение, торговля),* с закрепление порядка взаимодействия решением Канской районной КЧС и ПБ, а также выполнению ими других мероприятий настоящего плана. | март, апрель при необходимости | Председатели и секретари КЧС и ПБ соответствующих уровней Канского районного звена РСЧС (по согласованию) |
| 18 | Проверка готовности Пунктов временного размещения граждан к приему эвакуируемых из зон затопления, а именно: его оснащения и обеспеченности необходимыми материально – техническими средствами (кухонно – столовым комплексом, медицинским пунктом, комнатой матери и ребенка, пунктом водоснабжения, спальными принадлежностями, умывальниками, мусоросборниками, туалетами), соблюдения санитарных условий, норм и правил (площади, водоснабжения, теплоснабжения, канализации, туалета). | 18-25 марта | Комиссия в составе заместителя Главы Канского района по социальным вопросам и соответствующих специалистов и Глав сельсоветов Канского района (по согласованию), задействованных в подготовке и проведении на территории Канского района противопаводковых мероприятий |
| 19 | Организация сбора оперативных данных о складывающейся обстановке: о начале вскрытия рек, сроках паводка и ожидаемом уровне воды, которые доводить до руководителей территорий и предприятий Канского района. | с 18 марта | Сотрудники отдела ГО, ЧС и мобподготовки администрации Канского района через глав сельсоветов Канского района (по согласованию). |
| ***б) мероприятия в период ледохода и половодья:*** | | | |
| 1 | Проведение заседания районной КЧС и ПБ, на котором принять решения о введении в пределах конкретной территории Канского района одного из следующих режимов функционирования Канского районного звена краевой подсистемы РСЧС:   * режима повышенной готовности | Через Ч+2 часа после начала ледохода, на срок 2 суток или при уровне воды в р.Кан 350 см. и прогнозе на его дальней-шее повышение до уровня 390 см. | Председатель районной КЧС и ПБ, руководитель администрации Канского района |
|  | * режима чрезвычайной ситуации | При уровне воды в р.Кан 390 см. и прогнозе на его дальнейшее повышение | Председатель районной КЧС и ПБ, руководитель администрации Канского района |
| 2 | Организация круглосуточного мониторинга за происходящими процессами снеготаяния и уровнем воды в реках и прудах, находящихся на территории ответственности | круглосуточно | Сотрудники отдела ГО, ЧС и мобподготовки администрации Канского района, Главы сельсоветов Канского района (по согласованию). |
| 3 | Информирование (оповещение) населения об угрозе затопления и о складывающейся паводковой обстановке в бассейне р. Кан и р. Большая Уря с задействованием всех имеющихся средств связи и оповещения, в том числе путём проведения сходов (собраний) жителей, методом подворного обхода, в ходе которых разъяснять населению его действия и действия органов власти в паводковый период. | В течение суток не  менее 3-х раз | Сотрудники отдела ГО, ЧС и мобподготовки администрации Канского района через глав сельсоветов Канского района (по согласованию). |
| 4 | Доведение до граждан, попадающих в зоны затопления, письменного уведомления (согласованного с юристами) о временном их отселении из зон затопления. | При уровне воды в р.Кан 390 см. и прогнозе на его дальнейшее повышение | Главы сельсоветов Канского района (по согласованию) |
| 5 | Организация круглосуточного дежурства членов КЧС и ПБ (противопаводковых комиссий) всех уровней районного звена РСЧС в целях оперативного реагирования на возможные проявления опасных факторов паводковых явлений и обмена паводковой информацией в звене: администрация сельсовета, организация - районная КЧС и ПБ, не менее 6 раз в сутки. | Через Ч+2 часа после начала ледохода, на срок 2 суток или при уровне воды в р.Кан 350 см. и прогнозе на его дальнейшее повышение | Руководители КЧС и ПБ органов местного самоуправления и организаций Канского района (по согласованию). |
| 6. | Корректировка, применительно к складывающейся паводковой обстановке планов - расчётов на проведение аварийно – спасательных и других неотложных работ по минимизации опасных факторов и ликвидации последствий паводковых ЧС. | В течение 6-8 часов при уровне воды в р.Кан 370 см. и прогнозе на его дальнейшее повышение до уровня более 400 см. | Отдел ГО, ЧС и мобподготовки администрации Канского района, Главы сельсоветов и руководители организаций (по согласованию) Канского района в соответствии с имеющимися расчетами и планами. |
| 7 | Приведение в готовность к действиям по предназначению Пунктов временного размещения граждан, эвакуируемых из зон затопления, а также мест для размещения эвакуируемых сельхозживотных и материальных ценностей | ч+48 час. с момента введения «Режима повышенной  готовности» | Главы сельсоветов Канского района по согласованию |
| 8 | Организация круглосуточного дежурства нештатных водомерных постов в н.п.: Подъянда, Подояйск, Амонаш, Бражное, М-Уря, Бережки, Левобережный, Филимоново, Тарай, Терское, Красный Курыш, Новый Путь, Чечеул с представлением данных об уровне воды в р. Кан и Б-Уря не менее 4 - 8 раз в сутки в отдел ГО, ЧС, мобподготовки и охраны труда администрации района. | Через Ч+4 часа. при достижении уровня воды в р. Кан до 350 см. и прогнозе на его дальнейшее повышение до уровня более 400 см. | Главы Анцирского, Амонашенского, Браженского, Большеуринского, Филимоновского, Терского, Краснокурышинского, Чечеульского сельсоветов, по согласованию |
| 9 | Приведение *(при необходимости, в зависимости от складывающейся паводковой обстановки)* в готовность сил и средств соответствующих уровней Канского районного звена РСЧС к проведению аварийно – спасательных и других неотложных работ, в том числе:   * плавсредств; * мобильных бригад для оказания помощи в эвакуации маломобильным группам населения (дети, пенсионеры, инвалиды); * пунктов временного размещения граждан; * добровольных народных дружин; * бригад скорой медицинской помощи (медпунктов, санпостов); * автотранспорта; * бригад по ремонту дорог и мостов | В течение 6-8 часов при уровне воды в р.Кан 370 см. и прогнозе на его дальнейшее повышение до уровня более 400 см | Главы сельсоветов и руководители организаций (по согласованию) Канского района в соответствии с имеющимися расчетами и планам |
| 10 | Организация защиты населения, сельхозживотных и материальных ценностей предусматривающая: | При угрозе  затопления | Главы сельсоветов и руководители организаций Канского района (по согласованию) с задействованием мобильных бригад и жителей населенных пунктов Канского района |
| * поднятие на чердачные помещения и другие безопасные уровни личного имущества граждан и материальных ценностей организаций; |
| * по факту превышения сверхнормативной приточности прудов- проведение в них принудительного спуска; |
| * при необходимости – эвакуацию населения, сельхозживотных и материальных ценностей из зон подтопления (затопления) в безопасные места или населенные пункты, согласно имеющихся планов-расчетов; | При угрозе и начале  затопления  территорий населенных пунктов |
| * организацию защищенности мест складирования эвакуируемого имущества от погодных условий и его охрана; |
| * безаварийную остановку производства, в том числе: водозаборных сооружений |
| * охрану территорий оказавшихся в зоне наводнения: жилых домов, объектов производственного и социального назначения. |
| 11 | Организация взаимодействия с управлением ГОЧС г. Канска, а также структурными подразделениями ГУ МЧС России по Красноярскому краю по выделению сил и средств для оказания помощи Канскому району в спасении жизни и здоровья людей, проведения спасательных работ в зонах наводнения района. | Постоянно,  исходя из складывающейся обстановки | Председатель и секретарь районной КЧС и ПБ |
| 12 | Организация всестороннего обеспечения населения в зонах наводнения и местах его размещения по эвакуации хлебом, горячей пищей и другими продуктами питания и предметами первой необходимости | Круглосуточно | Глава Канского района, Главы сельсоветов, руководители организаций и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Канского района деятельность в сфере продажи населению Канского района продовольственных товаров (по согласованию). |
|  |
| ***в) мероприятия по ликвидации последствий паводка:*** | | | |
| 1 | Уточнение сложившейся паводковой обстановки на конкретной территории Канского района, определение объема и порядка проведения аварийно-спасательных работ в зонах ЧС, закрепление участков и ответственных за проведением данных работ. | С началом  спада уровня  воды | Оперативные группы районной КЧС и ПБ и с привлечением глав сельсоветов района, руководителей и специалистов объектов экономики района (по согласованию). |
| 2 | Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – АСДНР) в зонах чрезвычайных ситуаций, в том числе:   * при необходимости – спасение населения из зон затопления, оказание ему первой медицинской помощи; * расчистка завалов; * восстановление дорог и мостов; * восстановление линий связи, энергоснабжения, водоснабжения; * проведение обеззараживания жилых домов, объектов производственного и социального назначения, приусадебных участков граждан и подведомственной территории. | Согласно план-графика проведения АСДНР | Главы сельсоветов и руководители организаций Канского района, а также организаций г. Канска, специально уполномоченных на решение задач в области предупреждения и ликвидации ЧС на территории Канского района, в том числе (по согласованию): КГБУЗ «Канская межрайонная больница», Восточный центр телекоммуникаций Красноярского филиала ОАО «Ростелеком», Канский филиал ГП № 2 «КрайДЭО», КГКУ «Канский отдел ветеринарии», МО МВД России «Канский» |
| 3 | Оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим от наводнения. | В течение месяца, с момента соответствующего обращения граждан | Руководитель МКУ «Финансовое управление администрации Канского района», начальник отдела ГО, ЧС и мобподготовки администрации Канского района, главы сельсоветов и руководители организаций Канского района (по согласованию). |
| 4 | Подготовка и направление в Правительство Красноярского края ходатайства и комплекта документов по оказанию финансовой помощи Канскому району необходимой на финансирование мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением. | В течение 5-12 дней после прекращения действия характерных для данной ЧС опасных факторов. | Глава Канского района и начальник отдела ГО, ЧС и мобподготовки администрации Канского района совместно с главами сельсоветов и руководителями организаций Канского района (по согласованию). |

Начальник отдела ГО,ЧС и мобподготовки

администрации Канского района С.А. Подлепенец

Приложение № 2

к постановлению

администрации Канского района

от № -пг

# Расчет

# закрепления населенных пунктов Канского района для размещения населения эвакуируемого из зон возможного затопления (наводнения) Канского района в 2022 году

| Название населенного пункта | Кол-во  про  жив.  насе  ле  ния,  чел. | Кол-во  эвакуируемо  го  насе  ле  ния,  чел. | из них | | | | | Место  размещения  на  безопасной территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все  го детей | Из них  дети до 3 лет | пен  сио  неры | жен  щи  ны | инва  лиды |
| п.Зеленый Луг | 280 | 35 | 11 | 0 | 11 | 5 | 0 | с.Чечеул |
| д.Новый Путь | 388 | 74 | 18 | 2 | 15 | 14 | 1 | с.Чечеул |
| д. Подояйск | 117 | 58 | 9 | 3 | 19 | 29 | 2 | родственники |
| д. Малая Уря | 184 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | родственники |
| с. Красный Курыш | 550 | 51 | 13 | 2 | 14 | 17 | 1 | родственники |
| д. Пермяково | 197 | 30 | 9 | 0 | 4 | 13 | 0 | родственники |
| с.Филимоново | 3063 | 23 | 9 | 0 | 6 | 5 | 0 | ДК «Современник» |
| с. Левобережное | 205 | 45 | 9 | 0 | 9 | 15 | 1 | ДК «Современник» |
| с. Бережки | 344 | 42 | 10 | 1 | 11 | 17 | 0 | ДК «Современник» |
| с.Бражное | 1754 | 89 | 24 | 5 | 24 | 32 | 5 | с.Бражное, Дом культуры |
| с. Амонаш | 253 | 17 | 2 | 0 | 6 | 8 | 3 | с. Амонаш |
| д. Тарай | 379 | 17 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | д. Тарай |
| д. Подъянда | 63 | 30 | 6 | 0 | 3 | 10 | 3 | д. Подъянда |
| д. Терское | 254 | 50 | 10 | 5 | 10 | 5 | 3 | клуб  д. Терское |
|  | 8031 | 563 | 132 | 18 | 134 | 180 | 19 |  |

Начальник отдела ГО,ЧС и мобподготовки

администрации Канского района С.А. Подлепенец

Приложение № 3

к постановлению

администрации Канского района

от № -пг

## Номенклатура и объёмы

## создания органами местного самоуправления Канского района резервов

## продуктов питания, вещевого имущества и предметов первой необходимости для обеспечения населения в зонах затопления и местах его размещения по эвакуации в 2020 году

***а) продукты питания***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование продуктов | Норма  (*грамм*  *на 1 чел.*  *в сутки)* | потребность  на 7 дней для 1 чел.  (кг) |
| 1 | Хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки 1 сорта | 250 | 1,75 |
| 2 | Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта | 250 | 1,75 |
| 3 | Мука пшеничная 2 сорта | 15 | 0,105 |
| 4 | Крупа разная | 60 | 0,42 |
| 5 | Макаронные изделия | 20 | 0,14 |
| 6 | Молоко и молокопродукты | 200 | 1,40 |
| 7 | Мясо и мясопродукты | 60 | 0,588 |
| 8 | Рыба и рыбопродукты | 25 | 0,175 |
| 9 | Жиры | 30 | 0,21 |
| 10 | Сахар | 40 | 0,28 |
| 11 | Картофель | 300 | 2,1 |
| 12 | Овощи | 120 | 0,84 |
| 13 | Соль | 20 | 0,14 |
| 14 | Чай | 1 | 0,007 |

***б) вещевое имущество и предметы первой необходимости***

| №№  пп | Наименование  материальных ресурсов | Единица  измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Палатки | шт. | Не менее 3 шт. для каждого населенного пункта попадающего в зону затопления в целях развертывания (размещения в них) медпункта, группы охраны общественного порядка, места приема пищи |
| 2 | Кровати, раскладушки | шт. | Из расчета не менее 1 шт. на 1 эвакуируемого человека, в возрасте от 7 лет включительно и старше, размещаемого на Пункте временного размещения граждан |
| 3 | Постельные принадлежности (матрасы, подушки, одеяла, простыни, наволочки, полотенца) | компл. | Из расчета 1 компл. на 1 эвакуируемого человека, в возрасте от 7 лет включительно и старше, размещаемого на Пункте временного размещения граждан |
| 4 | Посуда | компл. | Из расчета 1 компл.. на 1 эвакуируемого человека, размещаемого на Пункте временного размещения граждан |
| 5 | Мыло | г/чел/7дней | Из расчета 50 г. на 1 эвакуируемого человека на 7 дней, размещаемого на Пункте временного размещения граждан |
| 6 | Переносные осветительные приборы | Шт. | Из расчета не менее 1 шт. на каждое структурное подразделение Пункта временного размещения граждан и размещаемых на границах зон затопления каждого населенного пункта медпункта, группы охраны общественного порядка, места приема пищи |
| 7 | Тепловые пушки или другие отопительные агрегаты | Шт. | Из расчета не менее 1 шт. на каждое спальное помещение Пункта временного размещения граждан |
| 8 | Емкости для питьевой воды (фляги металлические) | Шт. | Из расчета 100 процентного обеспечения размещаемого на Пункте временного размещения граждан эваконаселения по норме не менее 10 литров на человека в сутки |
| 9 | Чайник металлический | Шт. | Из расчета 1 шт. на 10 человек эваконаселения размещаемого на Пункте временного размещения граждан |

**Примечание**: Настоящие рекомендации подготовлены на основании Методических рекомендаций (2011 г.) Сибирского регионального центра МЧС России по организации деятельности по резервам финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Начальник отдела ГО,ЧС и мобподготовки

администрации Канского района С.А. Подлепенец