|  |
| --- |
|  |
| |  | | --- | | Канский р-н гербАДМИНИСТРАЦИЯ КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  26.03.2024 г. Канск № 169-пг | |

Об обеспечении безопасного пропуска снеговых талых и паводковых вод

в Канском районе в 2024 году

В целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на территории Канского района, обусловленных прохождением снеговых талых и паводковых вод в 2024 году, руководствуясь Федеральным законом № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и статьями 38 и 40 Устава Канского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
   1. «План предупредительных противопаводковых мероприятий Канского муниципального района Красноярского края на 2024 год», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
   2. «Расчет закрепления населенных пунктов Канского района для размещения населения, эвакуируемого из зон возможного затопления (наводнения) Канского района в 2024 году», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
   3. «Номенклатуру и объемы создания органами местного самоуправления Канского муниципального района Красноярского края резервов продуктов питания, вещевого имущества и предметов первой необходимости для обеспечения населения в зонах затопления и местах его размещения по эвакуации в 2024 году», согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Возложить координацию деятельности органов управления и сил Канского районного звена ТП РСЧС по подготовке соответствующей зоны ответственности и их оперативному реагированию на угрозы возникновения или возникновение чрезвычайных ситуаций (происшествий) вследствие прохождения снеговых талых и паводковых вод в 2024 году, в том числе по выявлению причин и характера складывающейся обстановки, выработке предложений по её нормализации, а также обеспечения исполнения полномочий администрации Канского района по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территорий Канского района от чрезвычайных ситуаций в данный период, на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Канского района (далее-КЧС и ПБ).

3. Разрешить районной КЧС и ПБ привлекать специалистов, транспорт и инженерную технику организаций Канского муниципального района Красноярского края, независимо от их организационно-правовых форм для спасения населения и уменьшения материальных потерь в зонах чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводковыми явлениями и прохождением снеговых талых вод.

4. Обязать руководителей отраслевых органов управления администрации Канского муниципального района Красноярского края и рекомендовать Главам сельсоветов и руководителям организаций Канского района, подверженных воздействию снеговых талых вод и опасных факторов паводковых проявлений, провести анализ состояния дел на территории ответственности (*отрасли, организации)* в области предупреждения и ликвидации паводковых чрезвычайных ситуаций, имевших место в предыдущие годы, на основании которого в срок до 10 марта 2024 года разработать и утвердить собственный «План предупредительных противопаводковых мероприятий на 2024 год», и приступить к его реализации за счёт собственных средств.

5. Рекомендовать государственным учреждениям и организациям, специально уполномоченным на решение задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Канского района:

5.1 директору Канской гидрометобсерватории (Рахимова Л.А.), начиная с 1 апреля 2024 года оперативно представлять в адрес отдела ГО, ЧС и охраны труда администрации Канского района Красноярского края фактическую и прогностическую информации и сведения об ожидаемых гидрометеорологических условиях, сроках вскрытия рек района и уровнях половодья;

5.2 начальнику КГКУ «Канский отдел ветеринарии» (Пыников Д.С.) в срок до 1 апреля 2024 года принять необходимые меры к балансодержателям (владельцам) скотомогильников, находящихся в зонах возможного затопления Канского района, в целях их обустройства в соответствии с ветеринарно – санитарными правилами, особое внимание обратить при этом на сибиреязвенные скотомогильники и захоронения;

5.3 директору Канского филиала № 2 ГП «КрайДЭО» (Рыба С.В.), исходя из принципа необходимой достаточности, в срок до 15 марта 2024 года создать на подведомственном предприятии необходимые объёмы материально – технических средств для ликвидации возможных разрушений автодорог общего пользования и находящихся в их составе транспортных и инженерных сооружений;

5.4 начальнику Восточного центра телекоммуникаций Красноярского филиала ОАО «Ростелеком» (Зайцев А.В.) в срок до 1 апреля 2024 года принять необходимые меры, обеспечивающие устойчивую связь с каждым населенным пунктом Канского муниципального района Красноярского края, попадающим в зоны затопления, а также с каждым населённым пунктом, в котором планируется разместить эвакуируемое из зон затопления население;

5.5 начальнику МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) быть готовым к организации проведения мероприятий обеспечивающих охрану общественного порядка в зонах затопления Канского района, а также в местах размещения эвакуированного населения;

5.6 руководителю Территориального отдела Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске (Хорохордин В.В.) оказать содействие балансодержателям (владельцам) объектов водоснабжения Канского района в неукоснительном соблюдении ими в период паводковых проявлений технологии водоподготовки и водоочистки на водозаборных и водоочистных сооружениях с обязательным режимом обеззараживания;

5.7 главврачу КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (Кудрявцев А.В.) с 1 апреля 2024 года обеспечить во всех учреждениях здравоохранения, расположенных в населенных пунктах Канского муниципального района Красноярского края, попадающих в зоны затопления, усиленное дежурство медицинского персонала в целях более быстрого реагирования на обращения граждан за оказанием медицинской помощи.

6. Заместителю начальника МКУ «Управление строительства, ЖКХ и ООПС (Токова Е.А.) совместно с начальником отдела сельского хозяйства (Корольков В.В.) и руководителями соответствующих организаций Канского района в срок до 1 апреля 2024 года обеспечить готовность объектов, представляющих экологическую опасность (бытовых свалок, складов химических удобрений и ядохимикатов, горюче – смазочных материалов, очистных сооружений), к прохождению снеговых талых и паводковых вод в 2024 году.

7. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий и крестьянско – фермерских хозяйств Канского района оказать главам сельсоветов Канского района необходимую материально-техническую помощь в проведении предупредительных противопаводковых мероприятий, в том числе по очистке населенных пунктов от сверхнормативных запасов снега, проведения при необходимости эвакуационных мероприятий и аварийно – спасательных работ путём выделения необходимой техники, ГСМ, кормов для выводимых из зон затопления сельскохозяйственных животных, принадлежащих гражданам.

8. Начальнику отдела ГО, ЧС и охраны труда администрации Канского района Красноярского края (Скачков Д.Н.) организовать и обеспечить оперативный сбор, обобщение и анализ информации о складывающей на территории Канского муниципального района Красноярского края паводковой обстановке, ее оперативное представление в Главное управление МЧС России по Красноярскому краю, а также контроль за выполнением сельскими поселениями и организациями Канского района противопаводковых мероприятий.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

10. Опубликовать данное постановление в официальном печатном издании «Вести Канского района» и разместить на официальном сайте муниципального образования Канский муниципальный район Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Канского района | А.А. Заруцкий |

Приложение № 1

к постановлению администрации Канского района Красноярского края

от 26.03.2024 № 169-пг

План

предупредительных противопаводковых мероприятий

Канского района на 2024 год

| №  п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| ***а) подготовительные мероприятия:*** | | | |
| 1 | Разработка и принятие (утверждение) главами сельсоветов и руководителями организаций Канского района нормативно – правовых актов (приказов) и других документов, обеспечивающих готовность населения (персонала) и территории ответственности к предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных прохождением снеговых талых и паводковых вод, в том числе: |  |  |
| 1.1. «Плана предупредительных противопаводковых мероприятий на 2024 год» в котором систематизированы и взаимоувязаны по времени, месту и силам все предупредительные мероприятия. | 11марта | главы сельсоветов и руководители организаций Канского района (по согласова-нию) |
| 1.2. Персонального состава противопавод-ковой комиссии, Положения о ней, функцио-нальных обязанностей для каждого члена комиссии *(или возложение координации деятельности подчиненных должностных лиц и сил РСЧС за проведение противопаводковых мероприятий на КЧС и ПБ).* | до 11 марта | главы сельсоветов и руководители организаций Канского района (по согласова-нию) |
| 1.3. Перечня и персонального состава нештатных гидропостов, создаваемых в каждом населенном пункте, находящихся в зоне затопления соответствующей реки, с определением для них порядка организации дежурства, порядка обмена информацией с администрацией сельсовета и администрацией Канского района об уровнях воды, а также порядка и норм оснащения (табелизации) гидропоста средствами дистанционного снятия показаний (бинокль, и др.), журналом учета уровней воды и канцелярскими принадлежностями, с представлением данного Перечня в отдел ГО,ЧС и мобподготовки администрации Канского района. | до 11 марта | главы и должностные лица ГОЧС сельсоветов Канского района (по согласованию) |
| 1.4. Составление обоснованного расчета потребности в материальных и финансовых ресурсах для предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных паводком, при недостаточности которых- подготовка обращения за помощью к администрации Канского района. | до 11марта | главы и должностные лица ГОЧС соответ-ствующих сельсоветов Канского района (по согласованию) |
|  | 1.5. Разработка планов эвакуации населения, сельхозживотных, материальных ценностей из зон возможного затопления, мероприятия которых систематизированы и взаимоувязаны по времени, месту и силам, и в своем составе предусматривают: | до 11марта | главы и должностные лица ГОЧС сельсоветов Канского района, руко-  водители и должност-ные лица ГОЧС органи-заций Канского района, участковые инспектора полиции МО МВД России «Канский» (по согласованию) |
| - перечень мест (помещений) для временного размещения эвакуируемых из зон затопления граждан; | до 15 марта |
| - персональный состав Пунктов временного размещения граждан в соответствии с Рекомендациями администрации Канского района от 10.03.2009 года № 832; | до 15 марта |
| - с учетом защищенности от погодных условий и достаточности площадей, перечень мест временного размещения (складирования) эвакуируемого из зон затопления имущества, сельхозживотных, грубых кормов; | до 11 марта |
| - персональный состав мобильных бригад для оказания помощи маломобильным группам населения *(дети, пенсионеры, инвалиды),* которые при угрозе затопления реально смогут помочь им при эвакуации и сохранении материальных ценностей (выводе скота, подъёме продовольственных запасов из погребов и т.п.; | до 15 марта |
| - порядок и очередность эвакуации населения и материальных ценностей из зон затопления, в том числе отдельно Порядок и очередность привлечения мобильных бригад по адресному оказанию помощи жителям, нуждающимся в посторонней помощи при эвакуации; | до 15 марта |
| - перечень плавсредств для обеспечения эвакуации населения оказавшегося в зонах затопления (наводнения); | до 15 марта |
| - перечень автобусов и автомобилей оборудованных для перевозки населения и материальных ценностей на случай их эвакуации из зон затопления; | до 15 марта |
| - порядок охраны мест (помещений) для временного размещения эвакуируемых из зон затопления граждан, имущества, сельхоз-животных, грубых кормов, а также Расчетов сил и средств необходимых для организации охраны данных мест; | до 15 марта |
| - расчеты на всестороннее обеспечение эваконаселения, размещаемого на ПВРГ продуктами питания, водой, вещевым имуществом, медицинской помощью, бытовыми услугами; | до 15 марта |
|  | - представление вышеперечисленных планов, расчетов, перечней, списков, порядков и.т.п. в отдел ГО,ЧС и охраны труда администрации Канского района Красноярского края. | до 1 апреля | главы и должностные лица ГОЧС сельсоветов Канского района (по согласованию) |
| 2 | Очистка территорий населенных пунктов и объектов производственного и социального назначения от снега, при необходимости – устройство отводных траншей – канав для отвода снеговых талых вод. | 1-31 марта | главы сельсоветов, руководители органи-заций и население Канского района (по согласованию) |
| 3 | Составление Перечня жилых домов с проживающими в них гражданами пофамильно, с указанием их возраста, с отдельным выделением в этих списках жителей, нуждающихся в посторонней помощи при эвакуации (детей, инвалидов, людей пожилого возраста), и представление данных Перечней-списков в отдел ГО,ЧС и охраны труда администрации Канского района | до 1 апреля | главы и должностные лица ГОЧС сельсоветов Канского района (по согласованию) |
| 4 | Составление Перечня объектов производственного и социального назначения, в том числе объектов жизнеобеспечения, попадающих в зону подтопления, с градацией по уровню воды через 1 м, и представление данного Перечня в отдел ГО,ЧС и охраны труда администрации Канского района. |  | главы сельсоветов и руководители организа-ций Канского района. (по согласованию) |
| 5 | Определение наличия плавсредств в населенных пунктах соответствующего сельсовета Канского муниципального района и заключение «договоров» с их владельцами об участии в проведении спасательных работ в зонах затопления с одновременным проведением инструктажа по технике безопасности при проведении спасательных работ, представление Перечня этих плавсредств в отдел ГО,ЧС и охраны труда администрации Канского района. | до 1 апреля | главы и должностные лица ГОЧС сельсоветов Канского района (по согласованию) |
| 6 | Отработка подробного плана (карты) каждого населённого пункта сельсовета, подвергающегося подтоплению паводковыми водами в 2024 году, с обозначением зоны подтопления с градацией по уровню воды через 1 метр, нанесением улиц и номеров подтапливаемых домов, и представление данных планов-карт в отдел ГО,ЧС и охраны труда администрации Канского района. | до 19 марта | главы сельсоветов Канского района (по согласованию) |
| 7 | Отработка Планов, схем и порядка 100 процентного оповещения членов подведомственных противопаводковых комиссий (членов КЧС и ПБ), а также населения (персонала), находящегося на территории ответственности, об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных прохождением снеговых талых и паводковых вод, с задействованием для этого местного (объектового) радиоузла, местной газеты и посыльных | до 15 марта | председатели КЧС и ПБ всех уровней во взаимо-  действии с отделом ГО, ЧС и охраны труда администрации Кан-ского района, Восточ-  ный центр телекоммуни  каций Красноярского филиала ОАО «Ростеле  ком» (по согласованию) |
| 8 | Разработка «Сводного плана защиты мостов, водозаборов, гидротехнических сооружений, ЛЭП, автомобильных и железных дорог в Канском районе в период весеннего паводка 2024 года» и его реализация, в том числе в своем составе предусматривающем: | до 1 апреля | Отдел ГО, ЧС и охраны труда администрации Канского района сов-местно с главами сель-советов и руководите-лями организаций района (по согласова-нию), являющимися владельцами соответствующих объектов.  . |
| - подготовку затороопасных участков малых рек Анцирского, Большеуринского Краснокурышинского, Терского и Филимоновского сельсоветов к безаварийному пропуску половодья путем ослабления прочности льда (пиление, чернение) и расчистки русел от тальника; | 15-29 марта |
| - очистку водосбросов гидротехнических сооружений, водопропускных труб на автодорогах, а также подмостового пространства от наледи, снега, мусора; | до 1 апреля |
| - укрепление (отсыпка, поднятие) плотин, дамб, а также участков автодорог в местах прохождения снеговых талых и паводковых вод; | до 1 апреля |
| - при необходимости - понижение уровней воды в прудах; | до 1 апреля |
| - укрепление опор мостов, мачт ЛЭП на период ледохода; | до 1 апреля |
| - закрытие (разрушение) ледовых переправ. | до 1 апреля |
| 9 | Проведение обследования гидротехнических сооружений Канского района (плотин, дамб), а такжеводопропускных труб, мостов, электроподстанций, опор линий электропередач и линий связи, а также других потенциально опасных объектов и участков автодорог, попадающих в зоны затопления по их готовности к пропуску снеговых талых и паводковых вод, с рассмотрением результатов обследования на заседаниях КЧС и ПБ района или на аппаратных совещаниях у Главы Канского района. | с 21 марта по 8 апреля | отдел ГО, ЧС и охраны труда администрации Канского района и МКУ «Управление строитель  ства, ЖКХ и ООПС администрации Канского района» совместно с главами сельсоветов Канского района (по согласова-нию) |
| 10 | Создание и подготовка сил и средств, привлекаемых к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, с представлением соответствующего Списка сил и средств в отдел ГО,ЧС и охраны труда администрации Канского района, в том числе: |  | главы сельсоветов и руководители органи-заций Канского района, отдел ГО, ЧС и охраны труда администрации Канского района (по согласованию) |
| - врачебных бригад для оказания медицинской помощи пострадавшим | до 18 марта | Главный врач КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (по согласо-ванию) |
| - групп (постов) охраны общественного порядка, для обеспечения сохранности имущества граждан и организаций района, предотвращению и пресечению мародерства в зонах наводнения; | до 18 марта | главы сельсоветов совместно с участко-выми инспекторами МО МВД «Канский» (по согласованию) |
| - инженерной техники, автомобилей и оборудования, привлекаемых для проведения неотложных работ в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (расчистки завалов, восстановления дорог и мостов, линий связи, энергоснабжения, водоснабжения, проведения обеззараживания жилых домов, объектов производственного и социального назначения, приусадебных участков граждан и подведомственной территории); | до 18 марта | главы сельсоветов и руководители организаций Канского района (по согласова-нию) |
| - сил и средств на случай выхода из строя водозаборных сооружений, обеспечивающих питьевой водой население в с. Бражное (водозабор ООО «Браженский ЖЭК»), в с. Филимоново (водозабор – ООО «Филимоновский МКК»), в с. Таежное (водозабор – ООО «ЖЭК Восточный»), в с. Чечеул (водозабор ООО «ЖКС Чечеульский»), а также 8 населенных пунктов северной части Канского района, обеспечивающихся водой от водозабора ООО «Стройводхоз»; | до 1 апреля | руководители соответ-ствующих предприятий ЖКХ Канского района (по согласованию); заместитель начальника МКУ «Управление строи-тельства, ЖКХ и ООПС администрации Канского района |
| - сил и средств для медицинского обеспечения мероприятий по ликвидации медико-санитарных последствий в зонах наводнения. | до 1 апреля | главный врач КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (по согласо-ванию) |
| 11 | Проведение в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 05.04. 2013 г. № 44-ФЗ предварительного отбора поставщиков в целях осуществления закупок у них товаров, работ, услуг необхо-димых для первоочередного обеспечения населения в зонах наводнения и местах его размещения по эвакуации, а также проведения аварийно-спасательных и других работ направленных на минимизацию материальных потерь, локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа. |  | Глава Канского района, начальник отдела ГО,ЧС и охраны труда администрации Канского района, главы сельсоветов Канского района (по согласованию) |
| 12 | Проведение корректировки планов взаимодействия с находящимися на территории соответствующего ОМСУ аварийными, спасательными и другими службами в целях оказания помощи в спасении жизни и здоровья людей, их всестороннего обеспечения и проведения аварийно – восстановительных работ. | до 15 марта | главы сельсоветов Канского района (по согласованию) |
| 13 | Информационное обеспечение противопавод-  ковых мероприятий, в том числе в своем составе предусматривающих: |  |  |
| - подготовку и публикацию Обращения Главы Канского района к населению района в связи с предстоящим паводком 2024 года; | 11-15 марта | Глава Канского района, Отдел ГО,ЧС и охраны труда администрации Канского района |
| - разработку и публикацию Памятки населению о действиях при наводнении с её тиражированием и доведением до каждой семьи, попадающей в зону затопления; | 1-14 марта |
| - информирование через районные СМИ и СМИ сельсоветов Канского района граждан, попадающих в зоны затопления от снеговых талых и паводковых вод, о складывающейся и прогнозируемой на территории сельсовета паводковой обстановке, разъяснения им необходимости принятия мер по очистке своих подворий и водостоков от снега, сохранению имущества и материальных ценностей, а также порядка действий граждан в случае подтопления с вручением им соответствующих памяток. | март-апрель | главы сельсоветов Канского района (по согласованию) через сходы граждан, методом проведения подворных обходов; руководители организаций района (по согласованию) через собрания в трудовых коллективах. |
| 14 | Приобретение и оборудование зон затопления системами громкоговорящей связи в целях своевременного доведения до населения информации о складывающейся паводковой обстановке, назначение ответственных за её передачу. | до 1 апреля | главы сельсоветов Канского района (по согласованию) |
| 15 | Организация обучения населения (в т.ч. подведомственного персонала) приёмам оказания первой само – и взаимопомощи при поражениях и травмах от воздействия опасных факторов, которые могут возникнуть при наводнении, способам проведения обеззараживания приусадебных участков и жилых помещений, основным санитарно – гигиеническим требованиям, обращая при этом особое внимание на вопросы обеспечения здоровья и безопасности детей. | март - апрель | главы сельсоветов Канского района (по согласованию) через УКП ГО и ЧС с привлечением меди-цинских работников, ветврачей, препода-вателей ОБЖ учебных заведений территорий, руководитель МКУ «Управления образова-ния администрации Канского района», руководители органи-заций Канского района (по согласованию) |
| 16 | Создание, в порядке, определенном Федеральным законом Российской Федерации от 05.04. 2013 г. № 44-ФЗ, запасов, необходимых для проведения аварийно-спасательных работ и обеспечения пострадавшего от паводковых проявлений населения материальных средств *(*ГСМ, медикаменты, биопреппараты, дезосредства, инертные материалы, продовольствие, предметов первой необходимости: теплая верхняя одежда, принадлежности для сна и отдыха, в том числе кровати, матрацы, одеяла, подушки, постельное белье, посуда моющие средства), в том числе путем предварительного отбора поставщиков в целях осуществления закупок у них вышеперечисленных материальных средств в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа. | 10 апреля | Глава Канского района, начальник отдела ГО,ЧС и охраны труда администрации Канского района, главы сельсоветов Канского района (по согласова-нию) |
| 17 | Проведение совместной командно – штабной тренировки с органами управления и силами муниципального и объектовых звеньев РСЧС сельского поселения по отработке действий должностных лиц при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, обусловленной паводковыми явлениями. | 5-6 марта | начальник отдела ГО, ЧС и охраны труда администрации Канского района, главы сельсоветов и руково-дители организаций Канского района (по согласованию) |
| 18 | Заседания районной, а также местных и объектовых КЧС и ПБ с заслушиванием глав сельсоветов и руководителей организаций о подготовке к предстоящему паводку, вопросам организация всестороннего и эффективного взаимодействия ОМСУ и организаций Канского района с аварийными службами, обеспечивающими жизнедеятельность населения Канского района *(электросети, теплоснабжение, водоснабжение, здравоохранение, торговля),* с закрепление порядка взаимодействия решением Канской районной КЧС и ПБ, а также выполнению ими других мероприятий настоящего плана. | март, апрель, при необходимости- май | председатели и секретари КЧС и ПБ соответствующих уровней Канского районного звена РСЧС (по согласованию) |
| 19 | Проверка готовности пунктов временного размещения граждан к приему эвакуируемых из зон затопления, а именно: его оснащения и обеспеченности необходимыми материально – техническими средствами (кухонно – столовым комплексом, медицинским пунктом, комнатой матери и ребенка, пунктом водоснабжения, спальными принадлежностями, умывальниками, мусоросборниками, туалетами), соблюдения санитарных условий, норм и правил (площади, водоснабжения, теплоснабжения, канализации, туалета). | 25-29 марта | комиссия в составе заместителя Главы Канского района по социальным вопросам, и соответствующих спе-циалистов и глав сельсоветов Канского района (по согласова-нию), задействованных в подготовке и проведе-нии на территории Канского района противопаводковых мероприятий |
| 20 | Организация сбора оперативных данных о складывающейся обстановке: о начале вскрытия рек, сроках паводка и ожидаемом уровне воды, которые доводить до руководителей территорий и предприятий Канского района. | с 15 марта | начальник отдела ГО, ЧС и охраны труда администрации Канского района через глав сельсоветов Канского района (по согласованию). |
| ***б) мероприятия в период ледохода и половодья:*** | | | |
| 1 | Проведение заседания районной КЧС и ПБ, на котором принять решения о введении в пределах конкретной территории Канского района одного из следующих режимов функционирования Канского районного звена краевой подсистемы РСЧС:  - режима повышенной готовности | через Ч+2 часа после начала ледо-хода, на срок 2 суток или при уровне воды в р.Кан 350 см и прогнозе на его дальней-шее повыше-ние до уровня 390 см | председатель районной КЧС и ПБ, Глава Канского района |
|  | - режима чрезвычайной ситуации | при уровне воды в р.Кан 390 см и прогнозе на его дальнейшее повышение | председатель районной КЧС и ПБ, Глава Канского района |
| 2 | Организация круглосуточного мониторинга за происходящими процессами снеготаяния и уровнем воды в реках и прудах, находящихся на территории ответственности. | кругло-суточно | начальник отдела ГО, ЧС и охраны труда администрации Канского района, главы сельсоветов Канского района (по согласова-нию) |
| 3 | Информирование (оповещение) населения об угрозе затопления и о складывающейся паводковой обстановке в бассейне р. Кан и р. Большая Уря с задействованием всех имеющихся средств связи и оповещения, в том числе путём проведения сходов (собраний) жителей, методом подворного обхода, в ходе которых разъяснять населению его действия и действия органов власти в паводковый период. | в течение суток не  менее 3-х раз | Начальник отдела ГО, ЧС и охраны труда администрации Канского района через глав сельсоветов Канского района (по согласованию) |
| 4 | Доведение до граждан, попадающих в зоны затопления, письменного уведомления (согласованного с юристами) о временном их отселении из зон затопления. | при уровне воды в р. Кан 390 см и прогнозе на его дальнейшее повышение | главы сельсоветов Канского района (по согласованию) |
| 5 | Организация круглосуточного дежурства членов КЧС и ПБ (противопаводковых комиссий) всех уровней районного звена РСЧС в целях оперативного реагирования на возможные проявления опасных факторов паводковых явлений и обмена паводковой информацией в звене: администрация сельсовета, организация - районная КЧС и ПБ, не менее 6 раз в сутки. | через Ч+2 часа после начала ледохода, на срок 2 суток или при уровне воды в р. Кан 350 см и прогнозе на его дальнейшее повышение | председатели КЧС и ПБ органов местного самоуправления и организаций Канского района (по согласованию) |
| 6. | Корректировка, применительно к складывающейся паводковой обстановке, планов - расчётов на проведение аварийно – спасательных и других неотложных работ по минимизации опасных факторов и ликвидации последствий паводковых ЧС. | в течение 6-8 часов при уровне воды в р. Кан 370 см и прогнозе на его дальнейшее повышение до уровня более 400 см | начальник отдела ГО, ЧС и охраны труда администрации Канского района, главы сельсоветов и руководители организаций (по согласованию) Канского района в соответствии с имеющимися расчетами и планами |
| 7 | Приведение в готовность к действиям по предназначению пунктов временного размещения граждан, эвакуируемых из зон затопления, а также мест для размещения эвакуируемых сельхозживотных и материальных ценностей | Ч +48 час. с момента введения режима «повышенная  готовность» | главы сельсоветов Канского района по согласованию |
| 8 | Организация круглосуточного дежурства нештатных водомерных постов в н.п.: Подъянда, Подояйск, Амонаш, Бражное, М-Уря, Бережки, Левобережный, Филимоново, Тарай, Терское, Красный Курыш, Новый Путь, Чечеул с представлением данных об уровне воды в р. Кан и Б-Уря не менее 4 - 8 раз в сутки в отдел ГО, ЧС и охраны труда администрации Канского района. | через Ч+4 час. при достижении уровня воды в р. Кан до 350 см и прог-нозе на его дальнейшее повышение до уровня более 400 см | главы Анцирского, Амонашенского, Браженского, Большеуринского, Филимоновского, Терского, Краснокурышинского, Чечеульского сельсоветов, по согласованию |
| 9 | Приведение (при необходимости, в зависимости от складывающейся паводковой обстановки) в готовность сил и средств соответствующих уровней Канского районного звена РСЧС к проведению аварийно – спасательных и других неотложных работ, в том числе:  - плавсредств;  - мобильных бригад для оказания помощи в эвакуации маломобильным группам населения (дети, пенсионеры, инвалиды);  - пунктов временного размещения граждан;  - добровольных народных дружин;  - бригад скорой медицинской помощи (медпунктов, санпостов);  - автотранспорта;  - бригад по ремонту дорог и мостов | в течение 6-8 часов при уровне воды в р. Кан 370 см и прогнозе на его дальнейшее повышение до уровня более 400 см | главы сельсоветов и руководители организаций (по согласованию) Канского района в соответствии с имеющимися расчетами и планам |
| 10 | Организация защиты населения, сельхозживотных и материальных ценностей предусматривающая: | при угрозе  затопления | главы сельсоветов и руководители организаций Канского района (по согласованию) с задействованием мобильных бригад и жителей населенных пунктов Канского района  главы сельсоветов, руководители организа  ций Канского района, совместно с участко-выми инспекторами МО МВД «Канский» (по согласованию) с задействованием мобильных бригад и жителей населенных пунктов Канского района |
| - поднятие на чердачные помещения и другие безопасные уровни личного имущества граждан и материальных ценностей организаций; |
| - по факту превышения сверхнормативной приточности прудов- проведение в них принудительного спуска; |
| - при необходимости – эвакуацию населения, сельхозживотных и материальных ценностей из зон подтопления (затопления) в безопасные места или населенные пункты, согласно имеющихся планов-расчетов; | при угрозе и начале  затопления  территорий населенных пунктов |
| - организацию защищенности мест складирования эвакуируемого имущества от погодных условий и его охрана; |
| - безаварийную остановку производства, в том числе водозаборных сооружений; |
| - охрану территорий оказавшихся в зоне наводнения: жилых домов, объектов производственного и социального назначения. |
| 11 | Организация взаимодействия с управлением ГОЧС г. Канска, а также структурными подразделениями ГУ МЧС России по Красноярскому краю по выделению сил и средств для оказания помощи Канскому району в спасении жизни и здоровья людей, проведения спасательных работ в зонах наводнения района. | постоянно,  исходя из складываю-щейся обстановки | председатель и секретарь районной КЧС и ПБ |
| 12 | Организация всестороннего обеспечения населения в зонах наводнения и местах его размещения по эвакуации хлебом, горячей пищей и другими продуктами питания и предметами первой необходимости. | круглосу-точно | Глава Канского района, главы сельсоветов, руководители органи-заций и индивидуаль-ные предприниматели, осуществляющие на территории Канского района деятельность в сфере продажи населе-нию Канского района продовольственных товаров (по согласова-нию) |
|  |
| ***в) мероприятия по ликвидации последствий паводка:*** | | | |
| 1 | Уточнение сложившейся паводковой обстановки на конкретной территории Канского района, определение объема и порядка проведения аварийно-спасательных работ в зонах ЧС, закрепление участков и ответственных за проведением данных- работ. | с началом  спада уровня  воды | оперативные группы районной КЧС и ПБ с привлечением глав сельсоветов района, руководителей и специалистов объектов экономики района (по согласованию) |
| 2 | Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее- АСДНР) в зонах чрезвычайных ситуаций, в том числе:  - при необходимости – спасение населения из зон затопления, оказание ему первой медицинской помощи;  - расчистка завалов;  - восстановление дорог и мостов;  - восстановление линий связи, энергоснабжения, водоснабжения;  - проведение обеззараживания жилых домов, объектов производственного и социального назначения, приусадебных участков граждан и подведомственной территории. | согласно план-графика проведения АСДНР | Главы сельсоветов и руководители организаций Канского района, а также органи-заций г. Канска, специально уполномо-ченных на решение задач в области предупреждения и ликвидации ЧС на территории Канского района, в том числе (по согласованию): КГБУЗ «Канская межрайонная больница», Восточ-ныйо центр телеком-муникаций Краснояр-  ского филиала ОАО «Ростелеком», Канские ВЭС, Канский филиал ГП № 2 «КрайДЭО», КГКУ «Канский отдел ветеринарии», МО МВД России «Канский» |
| 3 | Оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим от наводнения. | в течение месяца, с момента соответ-ствующего обращения граждан | Руководитель МКУ «Финансовое управле-ние администрации Канского района», начальник отдела ГО, ЧС и охраны труда администрации Кан-ского района, главы сельсоветов и руководители организаций Канского района (по согласованию) |
| 4 | Подготовка и направление в Правительство Красноярского края ходатайства и комплекта документов по оказанию финансовой помощи Канскому району необходимой на финансирование мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением. | в течение 5-12 дней после прекращения действия характерных для данной ЧС опасных факторов | Глава Канского района и начальник отдела ГО, ЧС и охраны труда администрации Канского района совместно с главами сельсоветов и руководителями организаций Канского района (по согласованию) |

Начальник отдела ГО, ЧС и охраны труда

администрации Канского района Д.Н. Скачков

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к постановлению администрации Канского района Красноярского края  от 26.03.2024 № 169-пг |

Расчеты на отселение населения Красноярского края из зон возможного подтопления в период весеннего половодья 2024 года

| Название населенного  пункта | Кол-во  эвак.  населе  ния,  (чел) | детей | пенсионеров | инвалидов | Места размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| д. Подояйск | 61 | 9 | 20 | 2 | к родственникам:  д. Подояйск  с. Анцирь |
| с. Амонаш | 11 | 0 | 4 | 2 | с. Амонаш |
| д. Тарай | 17 | 0 | 1 | 0 | д. Тарай |
| д. Подъянда | 22 | 0 | 5 | 2 | д. Подъянда |
| п. Бражное | 77 | 18 | 22 | 4 | родственники, ПВРГ |
| п. Красный Курыш | 49 | 13 | 17 | 0 | ПВРГ, родственники |
| д. Пермяково | 19 | 5 | 1 | 0 | родственники |
| с.Филимоново | 29 | 12 | 6 | 0 | РДК «Современник» |
| с. Бережки | 34 | 7 | 8 | 0 | РДК «Современник» |
| с. Левобережное | 43 | 8 | 9 | 0 | РДК «Современник» |
| п.Зеленый Луг | 27 | 12 | 9 | 0 | с.Чечеул |
| д.Новый Путь | 29 | 10 | 12 | 0 | с.Чечеул |
| д. Малая Уря | 3 | 0 | 3 | 1 | ПВР |
| Итого: | 421 | 94 | 117 | 11 |  |

Начальник отдела ГО, ЧС и охраны труда

администрации Канского района Д.Н. Скачков

Приложение № 3

к постановлению администрации Канского района Красноярского края

от 26.03.2024 № 169-пг

## Номенклатура и объёмы

## создания органами местного самоуправления Канского муниципального района Красноярского края резервов продуктов питания, вещевого имущества и предметов первой необходимости для обеспечения населения в зонах затопления и местах его размещения по эвакуации в 2024 году

***а) продукты питания***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование продуктов | Норма  (*грамм*  *на 1 чел.*  *в сутки)* | потребность  на 7 дней для 1 чел.  (кг) |
| 1 | Хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки 1 сорта | 250 | 1,75 |
| 2 | Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта | 250 | 1,75 |
| 3 | Мука пшеничная 2 сорта | 15 | 0,105 |
| 4 | Крупа разная | 60 | 0,42 |
| 5 | Макаронные изделия | 20 | 0,14 |
| 6 | Молоко и молокопродукты | 200 | 1,40 |
| 7 | Мясо и мясопродукты | 60 | 0,588 |
| 8 | Рыба и рыбопродукты | 25 | 0,175 |
| 9 | Жиры | 30 | 0,21 |
| 10 | Сахар | 40 | 0,28 |
| 11 | Картофель | 300 | 2,1 |
| 12 | Овощи | 120 | 0,84 |
| 13 | Соль | 20 | 0,14 |
| 14 | Чай | 1 | 0,007 |

Возможна замена на ИРП.

***б) вещевое имущество и предметы первой необходимости***

| №№  пп | Наименование  материальных ресурсов | Единица  измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Палатки | шт. | Не менее 3 шт. для каждого населенного пункта, попадающего в зону затопления, в целях развертывания (размещения в них) медпункта, группы охраны общественного порядка, места приема пищи. |
| 2 | Кровати, раскладушки | шт. | Из расчета не менее 1 шт. на 1 эвакуируемого человека, в возрасте от 7 лет включительно и старше, размещаемого в пункте временного размещения граждан (далее –ПВР). |
| 3 | Постельные принадлежности (матрасы, подушки, одеяла, простыни, наволочки, полотенца) | компл. | Из расчета 1 компл. на 1 эвакуируемого человека, в возрасте от 7 лет включительно и старше, размещаемого в ПВР. |
| 4 | Посуда | компл. | Из расчета 1 компл.. на 1 эвакуируемого человека, размещаемого в ПВР. |
| 5 | Мыло | г/чел/7дней | Из расчета 50 г на 1 эвакуируемого человека на 7 дней, размещаемого в ПВР. |
| 6 | Переносные осветительные приборы | шт. | Из расчета не менее 1 шт. на каждое структурное подразделение ПВР и размещаемых на границах зон затопления каждого населенного пункта медпункта, группы охраны общественного порядка, места приема пищи. |
| 7 | Тепловые пушки или другие отопительные агрегаты | шт. | Из расчета не менее 1 шт. на каждое спальное помещение ПВР. |
| 8 | Емкости для питьевой воды (фляги металлические) | шт. | Из расчета 100% обеспечения размещаемого в ПВР эваконаселения по норме не менее 10 литров на человека в сутки. |
| 9 | Чайник металлический | шт. | Из расчета 1 шт. на 10 человек эваконаселения размещаемого в ПВР. |

**Примечание**: Настоящие рекомендации подготовлены на основании Методических рекомендаций (2011 г.) Сибирского регионального центра МЧС России по организации деятельности по резервам финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Начальник отдела ГО, ЧС и охраны труда

администрации Канского района Д.Н. Скачков