АДМИНИСТРАЦИЯ КАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2023                                 г. Канск                                    № 238 -пг

Об утверждении мероприятий по подготовке жилого фонда Канского района к эксплуатации в осенне-зимний отопительный период 2023-       2024 годов

В целях качественной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса Канского района к осенне-зимнему отопительному периоду    2023-2024 годов, руководствуясь статьями 38, 40 Устава Канского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Мероприятия по подготовке жилого фонда Канского района к эксплуатации в осенне-зимний отопительный период 2023 -2024 годов», согласно приложению № 1.

2. МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района»  (Пономаренко С.В.) осуществлять контроль по выполнению мероприятий   по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду    2023-2024 годов объектов коммунального назначения и жилищного фонда, организовать и обеспечить безусловное выполнение утвержденных мероприятий предприятиями жилищно-коммунального хозяйства района. Особое внимание уделить объектам жизнеобеспечения населения, находящимся на балансе сельскохозяйственных и других предприятий.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем            его опубликования в официальном печатном издании «Вести Канского района», подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Канский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Канского района	                                                      А.А. Заруцкий

Приложение № 1

к Постановлению администрации

Канского района

от 05.05. 2023 г № 238-пг

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке  жилого фонда Канского района к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 г.

ООО «ЖКХ ЧЕЧЕУЛЬСКОЕ»

| № п/п | Наименование объекта | Наименование и виды работ | Един. измер. | количество | Объем финансирования, тыс.руб. | Срок исполнения | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | краевой бюджет | местный бюджет | ср.предприятий |  |  |
| с. Чечеул |
| 1 | 60 кв.ж/д по ул. Ленина, 2а с. Чечеул Канского района | Утепление межпанельных швов | м | 5 | 3,4 |  |  | 3,4 | 05-08.23г |  |
|  |  | Промывка, опрессовка внутренних систем теплоснабжения | м/п | 953,0 | 4,9 |  |  | 4,9 | 05-08.23г |  |
|  |  | Известковая покраска цоколя | м² | 136 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.23г |  |
|  |  | Установка светильников светодиодных | шт | 4 | 2,2 |  |  | 2,2 | 05-08.23г |  |
|  |  | Установка прибора учета ХВ | шт | 1 | 10,0 |  |  | 10,0 | 05-08.23г |  |
|  |  | Замена стояков теплоснабжения | м | 120 | 20,5 |  |  | 20,5 | 05-08.23г |  |
|  |  | Установка слухового окна подвал | шт | 1 | 1,0 |  |  | 1,0 | 05-08.23г |  |
|  |  | Оштукатуривание стен подъезда | М2 | 100 | 10,41 |  |  | 10,41 | 05-08.23г |  |
|  |  | Масляная окраска подъезда | М2 | 168 | 10,89 |  |  | 10,89 | 05-08.23г |  |
|  |  | Известковая окраска подъезда | М2 | 500 | 13,0 |  |  | 13,0 | 05-08.23г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 78,0 |  |  | 78,0 |  |  |
| 2 | 60 кв. жилой дом ул. Новая № 6 с. Чечеул Канского района | Ремонт остекления лестничных клеток | м² | 2,0 | 1,4 |  |  | 1,4 | 05-08.23г |  |
|  |  | Промывка, опрессовка внутренних систем теплоснабжения | м/п | 953,0 | 4,9 |  |  | 4,9 | 05-08.23г |  |
|  |  | Известковая покраска цоколя | м² | 136 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.23г |  |
|  |  | Оштукатуривание стен подъезда отдельными местами | М2 | 200 | 20,82 |  |  | 20,82 | 05-08.23г |  |
|  |  | Масляная окраска подъезда | М2 | 336 | 21,78 |  |  | 21,78 | 05-08.23г |  |
|  |  | Известковая окраска подъезда | М2 | 1000 | 20,4 |  |  | 23,4 | 05-08.23г |  |
|  |  | Утепление межпанельных швов | шт | 10 | 4,8 |  |  | 1,8 | 05-08.23г |  |
|  |  | Установка светильников светодиодных | шт | 4 | 2,2 |  |  | 2,2 | 05-08.23г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 78,0 |  |  | 78,0 |  |  |
| 3 | 48-ми кв.ж/д по ул. Новая,5 с. Чечеул Канского района | Промывка, опрессовка внутренних систем отопления | м/п | 791,0 | 4,4 |  |  | 4,4 | 05-08.23г |  |
|  |  | Ремонт входа в подвал | шт | 1 | 17,01 |  |  | 17,01 | 05-08.23г |  |
|  |  | Известковая покраска цоколя | м² | 131 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.23г |  |
|  |  | Остекление лестничных клеток | м² | 5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 05-08.23г |  |
|  |  | Утепление труб отопления в подвале | м | 50 | 10,0 |  |  | 10,0 | 05-08.23г |  |
|  |  | Замена окон в подвал | шт | 1 | 1,0 |  |  | 1,0 | 05-08.23г |  |
|  |  | Установка сушилки | шт | 2 | 4,9 |  |  | 4,9 | 05-08.23г |  |
|  |  | Изготовление и установка регистров отопления | шт | 2 | 5,0 |  |  | 5,0 | 05-08.23г |  |
|  |  | Установка светильников светодиодных | шт | 3 | 1,65 |  |  | 1,65 | 05-08.23г |  |
|  |  | Установка фоторелле | шт | 1 | 2,0 |  |  | 2,0 | 05-08.23г |  |
|  |  | Установка прибора учета ХВ | шт | 1 | 8,0 |  |  | 8,0 | 05-08.23г |  |
|  |  | Чистка подвала | шт | 1 | 5,3 |  |  | 5,3 | 05-08.23г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 63,46 |  |  | 63,46 |  |  |
| 4 | 48 кв. жилой дом ул. Новая № 4 с. Чечеул Канского района | Промывка, опрессовка внутренней системы отопления | м/п | 791,0 | 5,4 |  |  | 5,4 | 05-08.23г |  |
|  |  | Ремонт входа в подвал | шт | 1 | 17,01 |  |  | 17,01 | 05-08.23г |  |
|  |  | Остекление лестничных клеток | м² | 5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 05-08.23г |  |
|  |  | Известковая окраска цоколя | м² | 131 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.23г |  |
|  |  | Утепление труб отопления в подвале | м | 59 | 11,76 |  |  | 11,76 | 05-08.23г |  |
|  |  | Установка прибора учета ХВ | шт | 1 | 8,0 |  |  | 8,0 | 05-08.23г |  |
|  |  | Изготовление и установка регистров отопления | шт | 2 | 5,0 |  |  | 5,0 | 05-08.23г |  |
|  |  | Ремонт освещения в подвале | шт | 8 | 5,25 |  |  | 5,25 | 05-08.23г |  |
|  |  | Установка светильников светодиодных | шт | 3 | 1,65 |  |  | 1,65 | 05-08.23г |  |
|  |  | Чистка подвала | шт | 1 | 5,3 |  |  | 5,3 | 05-08.23г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 63,46 |  |  | 63,46 |  |  |
| 5 | 32 кв. жилой дом ул. Ленина № 1 с. Чечеул Канского района | Промывка и опрессовка внутренней системы отопления и канализации | м/п | 527,0 | 3,2 |  |  | 3,2 | 05-08.23г |  |
|  |  | Ремонт отмостки | М2 | 17 | 10,06 |  |  | 10,06 | 05-08.23г |  |
|  |  | Установка фотореле на освещение | шт | 1 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.23г |  |
|  |  | Установка светодиодных светильников | шт | 2 | 1,1 |  |  | 1,1 | 05-08.23г |  |
|  |  | Известковая окраска цоколя | м² | 92 | 1,6 |  |  | 1,6 | 05-08.23г |  |
|  |  | Отсыпка придомовой территории | М2 | 25 | 5,0 |  |  | 5,0 | 05-08.23г |  |
|  |  | Чистка подвала | шт | 1 | 2,5 |  |  | 2,5 | 05-08.23г |  |
|  |  | Утепление труб отопления в подвале | м | 20 | 4,00 |  |  | 4,00 | 05-08.23г |  |
|  |  | Ремонт кровли | м² | 10 | 7,81 |  |  | 7,81 | 05-08.23г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 36,87 |  |  | 36,87 |  |  |
| 6 | 28 кв. жилой дом ул. Ленина № 2 с.Чечеул Канского района | Чистка подвала | шт | 2 | 2,0 |  |  | 2,0 | 05-08.23г |  |
|  |  | Промывка и опрессовка внутренней системы отопления и канализации | м/п | 527 | 1,5 |  |  | 1,5 | 05-08.23г |  |
|  |  | Замена окна в подвал | шт | 3 | 3,0 |  |  | 3,0 | 05-08.23г |  |
|  |  | Известковая окраска цоколя | м² | 92 | 1,6 |  |  | 1,6 | 05-08.23г |  |
|  |  | Частичное оштукатуривание стен подъезда отдельными местами | М2 | 260 | 11,34 |  |  | 11,34 | 05-08.23г |  |
|  |  | Установка фотореле на освещение | шт | 1 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.23г |  |
|  |  | Установка светодиодных светильников | шт | 2 | 1,1 |  |  | 1,1 | 05-08.23г |  |
|  |  | Масляная окраска подъезда | М2 | 180 | 10,6 |  |  | 10,6 | 05-08.23г |  |
|  |  | Известковая окраска подъезда | М2 | 160 | 3,5 |  |  | 3,5 | 05-08.23г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 36,34 |  |  | 36,34 |  |  |
| 7 | 32-х кв.ж/д по ул. Ленина, 3 с. Чечеул Канского района | Ремонт, чистка водосточной системы | м/п | 134 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.23г |  |
|  |  | Промывка и опрессовка внутренней системы отопления | м/п | 527,0 | 1,5 |  |  | 1,5 | 05-08.23г |  |
|  |  | Установка дверей в подвал | шт | 2 | 14,24 |  |  | 14,24 | 05-08.23г |  |
|  |  | Замена окон в подвал | шт | 3 | 3,0 |  |  | 3,0 | 05-08.23г |  |
|  |  | Утепление труб отопления в подвале | м | 20 | 4,0 |  |  | 4,0 | 05-08.23г |  |
|  |  | Известковая окраска цоколя | м² | 92 | 1,5 |  |  | 1,5 | 05-08.23г |  |
|  |  | Остекление лестничных клеток | м² | 2 | 0,8 |  |  | 0,8 | 05-08.23г |  |
|  |  | Установка фотореле на освещение | шт | 1 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.23г |  |
|  |  | Установка светодиодных светильников | шт | 2 | 1,1 |  |  | 1,1 | 05-08.23г |  |
|  |  | Замена труб отопления в подвале | м | 12 | 5,01 |  |  | 5,01 | 05-08.23г |  |
|  |  | Чистка подвала | шт | 2 | 2,0 |  |  | 2,0 | 05-08.23г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 36,34 |  |  | 36,34 |  |  |
| 8 | 12-ти кв.ж/д по ул. Новая, 6а с. Чечеул Канского района | Промывка, опрессовка внутренней системы отопления | м/п | 336,0 | 1,2 |  |  | 1,2 | 05-08.23г |  |
|  |  | Утепление межпанельных швов | м | 20 | 12 |  |  | 12 | 05-08.23г |  |
|  |  | Установка светодиодных светильников | шт | 2 | 1,1 |  |  | 1,1 | 05-08.23г |  |
|  |  | Установка фотореле на освещение | шт | 1 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.23г |  |
|  |  | Чистка подвала | шт | 1 | 1,0 |  |  | 1,0 | 05-08.23г |  |
|  |  | Утепление труб отопления в подвале | м | 10 | 2,02 |  |  | 2,02 | 05-08.23г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 19,02 |  |  | 19,02 |  |  |
| 9 | 12-ти кв.ж/д по ул. Октябрьская, 2а с. Чечеул Канского района | Промывка, опрессовка внутренней системы отопления | м/п | 336,0 | 1,2 |  |  | 1,2 | 05-08.23г |  |
|  |  | Установка окон в подвал | шт | 5 | 6,0 |  |  | 6,0 | 05-08.23г |  |
|  |  | Замена труб отопления в подвале | м | 20 | 8,02 |  |  | 8,02 | 05-08.23г |  |
|  |  | Чистка подвала | шт | 1 | 1,0 |  |  | 1,0 | 05-08.23г |  |
|  |  | Установка светодиодных светильников | шт | 2 | 1,1 |  |  | 1,1 | 05-08.23г |  |
|  |  | Установка фотореле на освещение | шт | 1 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.23г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 19,02 |  |  | 19,02 |  |  |
| 10 | 8-ми кв.ж/д по ул. Новая, 1 с. Чечеул Канского района | Промывка, опрессовка внутренней системы отопления | м/п | 128 | 0,9 |  |  | 0,9 | 05-08.23г |  |
|  |  | Ремонт слуховых окон в подвал | шт | 4 | 5,71 |  |  | 5,71 | 05-08.23г |  |
|  |  | Чистка подвала | шт | 1 | 1,0 |  |  | 1,0 | 05-08.23г |  |
|  |  | Установка светодиодных светильников | шт | 1 | 0,55 |  |  | 0,55 | 05-08.23г |  |
|  |  | Установка фотореле на освещение | шт | 1 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.23г |  |
|  |  | Известковая окраска цоколя | М2 | 64 | 0,6 |  |  | 0,6 | 05-08.23г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 10,46 |  |  | 10,46 |  |  |
| 11 | 8-ми кв.ж/д по ул. Новая, 2 с. Чечеул Канского района | Промывка, опрессовка внутренней системы отопления | м/п | 128 | 0,9 |  |  | 0,9 | 05-08.23г |  |
|  |  | Ремонт слуховых окон в подвал | шт | 4 | 6,0 |  |  | 6,0 | 05-08.23г |  |
|  |  | Чистка подвала | шт | 1 | 0,5 |  |  | 0,5 | 05-08.23г |  |
|  |  | Установка светодиодных светильников | шт | 1 | 0,55 |  |  | 0,55 | 05-08.23г |  |
|  |  | Установка фотореле на освещение | шт | 1 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.23г |  |
|  |  | Известковая окраска цоколя | М2 | 64 | 0,81 |  |  | 0,81 | 05-08.23г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 10,46 |  |  | 10,46 |  |  |
|  | 8-ми кв.ж/д по ул. Гагарина, 1 с. Чечеул Канского района | Промывка, опрессовка внутренней системы отопления | м/п | 128,0 | 0,9 |  |  | 0,9 | 05-08.23г |  |
|  |  | Ремонт слуховых окон в подвал | шт | 4 | 6,0 |  |  | 6,0 | 05-08.23г |  |
|  |  | Установка светодиодных светильников | шт | 1 | 0,55 |  |  | 0,55 | 05-08.23г |  |
|  |  | Установка фотореле на освещение | шт | 1 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.23г |  |
|  |  | Известковая окраска цоколя | М2 | 64 | 0,51 |  |  | 0,51 | 05-08.23г |  |
|  |  | Чистка подвала | шт | 1 | 0,8 |  |  | 0,8 | 05-08.23г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 10,46 |  |  | 10,46 |  |  |
|  | 8-ми кв.ж/д по ул. Гагарина, 3 с. Чечеул Канского района | Промывка, опрессовка внутренней системы отопления | м/п | 128 | 0,9 |  |  | 0,9 | 05-08.23г |  |
|  |  | Маслянная окраска стен подъезда | М2 | 80 | 3,5 |  |  | 6,0 | 05-08.23г |  |
|  |  | Известковая окраска стен подъезда | М2 | 120 | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Чистка подвала | шт | 1 | 0,5 |  |  | 0,5 | 05-08.23г |  |
|  |  | Установка светодиодных светильников | шт | 1 | 0,55 |  |  | 0,55 | 05-08.23г |  |
|  |  | Установка фотореле на освещение | шт | 1 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.23г |  |
|  |  | Известковая окраска цоколя | М2 | 64 | 0,51 |  |  | 0,51 | 05-08.23г |  |
|  |  | Чистка подвала | шт | 1 | 0,8 |  |  | 0,8 | 05-08.23г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 10,46 |  |  | 10,46 |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  | 472,35 |  |  | 472,35 |  |  |
| с. Верх-Амонаш |
| 1 | 24 кв. жилой дом ул. Центральная 1 с. В-Амонаш Канского района | Ремонт остекления лестничных клеток | м² | 2 | 1,8 |  |  | 1,8 | 05-08.23г |  |
|  |  | Замена светильников | шт | 2 | 1,1 |  |  | 1,1 | 05-08.23г |  |
|  |  | Промывка и опрессовка внутренней системы отопления и канализации | м | 527 | 2,6 |  |  | 2,6 | 05-08.23г |  |
|  |  | Утепление межпанельных швов | М | 30 | 24,16 |  |  | 24,16 | 05-08.23г |  |
|  |  | Побелка цоколя | М2 | 80 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.23г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 31,38 |  |  | 31,38 |  |  |
| 2 | 24 кв. жилой дом ул. Центральная 3 с. В-Амонаш Канского района | Ремонт остекления лестничных клеток | м² | 2 | 1,8 |  |  | 1,8 | 05-08.23г |  |
|  |  | Замена светильников | шт | 2 | 1,1 |  |  | 1,1 | 05-08.23г |  |
|  |  | Промывка и опрессовка внутренней системы отопления и канализации | м | 527 | 2,6 |  |  | 2,6 | 05-08.23г |  |
|  |  | Утепление межпанельных швов | М | 30 | 24,16 |  |  | 24,16 | 05-08.23г |  |
|  |  | Побелка цоколя | М2 | 80 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.23г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 31,38 |  |  | 31,38 |  |  |
|  |  | Всего |  |  | 62,76 |  |  | 62,76 |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  | 535,11 |  |  | 535,11 |  |  |

ООО «Теплосервис»

| № п/п | Наименование объекта | Наименование и виды работ | Един. измер. | Количество | Объем финансирования, тыс.руб. | Срок исполнения | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | краевой бюджет | местный бюджет | ср.предприятий |  |  |
| п.Карьерный |
| 1 | м/р-н ДСУ-4 п. Карьерный жилой дом №4 | Подготовка входных дверей в подъездах к эксплуатации | шт. | 2 | 0,35 |  |  | 0,35 | 09.2023г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры 16-ти квартирного.жилой дом№4 | шт. | 4 | 1,5 |  |  | 1,5 | 08.2023 г |  |
|  |  | Промывка, опрессовка внутренних систем теплоснабжения жилого дома №4 | м/п | 168 | 3,1 |  |  | 3,1 | 08.2023 г |  |
|  |  | Промывка и гидроиспытание теплотрассы от ТК№1 до здания дома № 4. | м/п | 40 | 3,6 |  |  | 3,6 | 08.2023 г |  |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов водоснабжения и отопления в местах общего пользования дома №4 | м/п | 10 | 0,45 |  |  | 0,45 | 09.2023г.. |  |
|  |  | Профилактическая прочистка канализационных систем жил. домов | м | 120 | 1,3 |  |  | 1,3 | 09.2023 г. |  |
|  |  | Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования | м2 | 0,91 | 0,37 |  |  | 0,37 | 09.2023г. |  |
|  |  | Масленая окраска стен мест общего пользования | м2 | 24 | 1,2 |  |  | 1,2 | 09.2023г. |  |
|  |  | Известковая окраска стен и потолков в местах общего пользования | м2 | 56 | 2,8 |  |  | 2,8 | 09.2023г. |  |
|  |  | Частичное оштукатуривание стен подездов | м2 | 12 |  |  |  |  | 09.2023г. |  |
|  |  | всего по жилому дому №4 |  |  | 14,67 |  |  | 14,67 |  |  |
| . |  |
| 2. | м/р-н ДСУ-4 п. Карьерный жилой дом №5 | Подготовка входных дверей в подъездах к эксплуатации | шт. | 2 | 0,45 |  |  | 0,45 | 09.2023г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры 16-ти квартирного. жилой дом№5 | шт. | 4 | 1,5 |  |  | 1,5 | 08.2023г. |  |
|  |  | Промывка, опрессовка внутренних систем теплоснабжения жилого дома №5 | м/п | 168 | 3,1 |  |  | 3,1 | 08 2023г. |  |
|  |  | Промывка и гидроиспытание теплотрассы от ТК№1 до здания дома № 5. | м/п | 60 | 4,1 |  |  | 4,1 | 08.2023 г |  |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов водоснабжения и отопления в местах общего пользования дома №5 | м/п | 10 | 0,45 |  |  | 0,45 | 09.2023г. |  |
|  |  | Профилактическая прочистка канализационных систем жил. домов | м | 120 | 1,5 |  |  | 1,5 | 09.2023г. |  |
|  |  | Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования | м2 | 0,91 | 0,4 |  |  | 0,4 | 09.2023г. |  |
|  |  | Масленая окраска стен мест общего пользования | м2 | 24 | 1,2 |  |  | 1,2 | 0.8 2023г. |  |
|  |  | Известковая окраска стен и потолков в местах общего пользования | м2 | 56 | 2,8 |  |  | 2,8 | 08.2023 г |  |
|  |  | Ремонт приборов отопления в местах общего пользования | шт | 2 | 2,5 |  |  | 2,5 | 08.2023 г |  |
|  |  | всего по жилому дому №5 |  |  | 18,0 |  |  | 18,0 |  |  |
| 3. | м/р-н ДСУ-4 п. Карьерный жилой дом №5а | Подготовка входных дверей в подъездах к эксплуатации | шт. | 2 | 0,37 |  |  | 0,37 | 09.2023г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры 16-ти квартирного. жилой дом№5а | шт. | 4 | 1,5 |  |  | 1,5 | 08.2023 г |  |
|  |  | Промывка, опрессовка внутренних систем теплоснабжения жилого дома №5а | м/п | 168 | 3,1 |  |  | 3,1 | 08. 2023 г |  |
|  |  | Промывка и гидроиспытание теплотрассы от ТК№1 до здания дома № 5. | м/п | 100 | 5,6 |  |  | 5,6 | 08. 2023 г |  |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов водоснабжения и отопления в местах общего пользования дома №5а | м/п | 10 | 0,45 |  |  | 0,45 | 09.2023г. |  |
|  |  | Профилактическая прочистка канализационных систем жил. домов | м | 110 | 1,1 |  |  | 1,1 | 09.2023г. |  |
|  |  | Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования | м2 | 0,91 | 0,4 |  |  | 0,4 | 09.2023г. |  |
|  |  | всего по жилому дому №5а |  |  | 10,65 |  |  | 10,65 |  |  |
| 4. | м/р-н ДСУ-4 п. Карьерный жилые дома №1,2,3 | Ревизия запорной арматуры ж. домов №1;2;3 | шт. | 2 | 1,3 |  |  | 1,3 | 08. 2023г. |  |
|  |  | Промывка и гидроиспытание теплотрассы от ТК№1 до ж. домов № 1;2;3. | м | 140 | 6,9 |  |  | 6,9 | 08. 2023г. |  |
|  |  |  |  |  | 8,20 |  |  | 8,20 |  |  |
|  |  | всего по жилым домам № 1,2,3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  | 51,52 |  |  | 51,52 |  |  |

ООО «ЖилСервисПлюс»

| № п/п | Наименование объекта | Наименование и виды работ | Един. измер. | Количество | Объем финансирования, тыс.руб. | Срок исполнения | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | краевой бюджет | местный бюджет | ср.предприятий |  |  |
| с. Филимоново |
| 1 | 90 кв. ж.д. по ул.Западная-2. | 1.Ревизия вентилей | шт. | 12 | 0,9 |  |  | 0,9 | 06.2023 г. |  |
|  |  | 2.Ревизия задвижек в т/узле | шт. | 5 | 0,23 |  |  | 0,23 | 06.2023 г. |  |
|  |  | 3.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения | м2 | 4417,5 | 1,07 |  |  | 1,07 | 08.-09.2023 г. согл.графика |  |
|  |  | 4.Ревизия этажных эл.щитов | щит | 20 | 0,49 |  |  | 0,49 | 08. 2023г. |  |
|  |  | 5.Ревизия ВРУ вводного | шт | 1 |  |  |  |  | 08.2023 г. |  |
|  |  | 6.Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | шт. | 4 | 0,85 |  |  | 0,85 | 08.2023 г. |  |
|  |  | 7.Подготовка входных дверных блоков в подъездах к эксплуатации | шт. | 8 | 0,41 |  |  | 0,41 | 09.2023г. |  |
|  |  | 8.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 0,91 | 0,37 |  |  | 0,37 | 09.2023 г. |  |
|  |  | 9.Профилактическая прочистка канализационных систем жил. домов | м | 120 | 1,3 |  |  | 1,3 | 07.-09.2023 г. |  |
|  |  | 10.Мелкий ремонт изоляции трубопроводов. | м | 12 | 1,5 |  |  | 1,5 | 06.2023 г. |  |
| 2 | 90 кв. ж.д. по ул.Западная -11. | 1.Ревизия задвижек в т/узле | шт. | 4 | 1,9 |  |  | 1,9 | 06. 2023 г. |  |
|  |  | 2.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 4485,59 | 1,9 |  |  | 1,9 | 08.-09. 2023г. согл.графика |  |
|  |  | 3.Ревизия этажных. эл.щитов | щит | 15 | 0,1 |  |  | 0,1 | 08. 2023г. |  |
|  |  | 4.Ревизия ВРУ вводного | шт. | 1 |  |  |  |  | 08.2023 г. |  |
|  |  | 5.Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | шт. | 4 | 1,4 |  |  | 1,4 | 08.2023 г. |  |
|  |  | 6.Подготовка входных дверных блоков в подъездах к эксплуатации. | дв. блок | 6 | 1,1 |  |  | 1,1 | 09.2023 г. |  |
|  |  | 8.Профилактическая прочистка канализационных систем жил. домов | м | 150 | 1,14 |  |  | 1,14 | 07.-09.2023г. |  |
|  |  | 9.Мелкий ремонт изоляции трубопроводов. | м | 10 | 0,95 |  |  | 0,95 | 09.2023 г. |  |
| 3 | 48 кв. ж.д. по ул.Луговая-2 | 1.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 2129,15 | 1,35 |  |  | 1,35 | 08.-09.2023 г. согл.графика |  |
|  |  | 2.Ревизия ВРУ вводного | шт. | 1 |  |  |  |  | 08.2023 г. |  |
|  |  | 3.Ревизия этажных эл.щитов | шт. | 10 | 1,1 |  |  | 1,1 | 08.2023 г. |  |
|  |  | 4.Проверка состояния вентблоков | шт. | 5 | 0,76 |  |  | 0,76 | 08.2023 г. |  |
|  |  | 5.Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | шт. | 2 | 0,42 |  |  | 0,42 | 08.2023 г. |  |
|  |  | 6.Подготовка входных дверных блоков в подъездах к эксплуатации. | дв. блок | 3 | 0,32 |  |  | 0,32 | 09.2023 г. |  |
|  |  | 7.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 1,91 | 0,39 |  |  | 0,39 | 09.2023 г. |  |
|  |  | 8. Профилактическая прочистка канализационных систем жил. домов | м | 60 | 0,46 |  |  | 0,46 | 07.-09.2023 г. |  |
|  |  | 9.Мелкий ремонт изоляции трубопроводов. | м | 10 | 0,58 |  |  | 0,58 | 09.2023г. |  |
|  |  | 10.Утепление и герметизация межпанельных швов. | мп. | 10 | 3,2 |  |  | 3,2 | 07.2023 г. |  |
| 4 | 60 кв. ж.д. по ул.Луговая-4 . | 1.Ревизия задвижек в т/узле | шт. | 4 | 0,62 |  |  | 0,62 | 06.2023 г. |  |
|  |  | 2.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 2709,34 | 1,2 |  |  | 1,2 | 08.-09.2023 г. согл.графика |  |
|  |  | 3.Ревизия ВРУ вводного | шт. | 1 |  |  |  |  | 08.2023 г. |  |
|  |  | 4.Ревизия этажных эл.щитов | шт. | 15 | 0,9 |  |  | 0,9 | 08.2023 г. |  |
|  |  | 5. Проверка состояния вентблоков | шт. | 10 | 0,87 |  |  | 0,87 | 08.2023 г. |  |
|  |  | 6.Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | шт. | 2 | 0,42 |  |  | 0,42 | 08.2023 г. |  |
|  |  | 7.Подготовка входных дверных блоков в подъездах к эксплуатации. | дв. блок | 4 | 0,62 |  |  | 0,62 | 09.2023 г. |  |
|  |  | 8.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 0,91 | 0,47 |  |  | 0,47 | 09.2023г. |  |
|  |  | 9. Профилактическая прочистка канализационных систем жил. домов | м | 150 | 1,14 |  |  | 1,14 | 07.-09.2023 г. |  |
|  |  | 10.Мелкий ремонт изоляции трубопроводов. | м | 15 | 1,2 |  |  | 1,2 | 09.2023 г. |  |
|  |  | 11.Утепление и герметизация межпанельных швов. | мп. | 12 | 3,2 |  |  | 3,2 | 07.2023 г. |  |
| 5 | 90 кв. ж.д. по ул.Луговая -7. | 1.Ревизия задвижек в т/узле | шт. | 6 | 0,68 |  |  | 0,68 | 06.2023г. |  |
|  |  | 2.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 4417,33 | 1,2 |  |  | 1,2 | 08.-09.2023 г. согл. графика |  |
|  |  | 3.Ревизия ВРУ вводного | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Проверка состояния вентблоков | шт. | 18 | 5,5 |  |  | 5,5 | 08.2023 г. |  |
|  |  | 5.Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | шт. | 4 | 1,6 |  |  | 1,6 | 08.2023г. |  |
|  |  | 6.Подготовка входных дверных блоков в подъездах к эксплуатации. | дв. блок | 4 | 0,1 |  |  | 0,1 | 09.2023 г. |  |
|  |  | 7.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 0,91 | 1,8 |  |  | 1,8 | 09.2023 г. |  |
|  |  | 8. Профилактическая прочистка канализационных систем жил. домов | м | 150 | 1,2 |  |  | 1,2 | 07.-09.2023 г. |  |
|  |  | 9.Мелкий ремонт изоляции трубопроводов. | м | 10 | 0,58 |  |  | 0,58 | 09.2023 г. |  |
|  |  | 10.Утепление и герметизация межпанельных швов. | мп. | 8 | 3,0 |  |  | 3,0 | 08.2023 г. |  |
| 6 | 8 кв. ж.д. по ул.Новая-7. | 1.Ревизия ВРУ вводного | шт. | 1 |  |  |  |  | 09.2023 г. |  |
|  |  | 2.Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | шт. | 1 | 0,32 |  |  | 0,32 | 08.2023 г. |  |
|  |  | 3.Подготовка входных дверных блоков в подъездах к эксплуатации. | дв. блок | 1 | 0,4 |  |  | 0,4 | 09.2023 г. |  |
|  |  | 4.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 0,44 | 0,21 |  |  | 0,21 | 09.2023 г. |  |
|  | Итого: |  |  |  | 143,402 |  |  | 143,402 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 143,402 |  |  | 143,402 |  |  |

ООО «Стратегия»

| № п/п | Наименование объекта | Наименование и виды работ | Един. измер. | Количество | Объем финансирования, тыс.руб. | Срок исполнения | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | краевой бюджет | местный бюджет | ср.предприятий |  |  |
| с. Филимоново |
| 1 | 27 кв. ж.д. по ул.Западная-9. | 1.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 1441.69 | 5,0 |  |  | 5,0 | 08.-09.2022 г. |  |
| 2 | 36 кв. ж.д по ул.Луговая-6. | 1.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 1620.65 | 5,0 |  |  | 5,0 | 08.-09.2023 г. |  |
| 3 | 90 кв. ж.д. по ул.Трактовая-3. | 1.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 4889.65 | 5,0 |  |  | 5,0 | 08.-09.2023 г. |  |
| 4 | 90 кв. ж.д. по ул.Трактовая-4. | 1.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 4819.44 | 5,0 |  |  | 5,0 | 08.-09.2023 г. |  |
| 5 | 16 кв. ж.д. по ул.Спортивная-3. | 1.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 812 | 5,0 |  |  | 5,0 | 08.-09.2023 г. |  |
| 6 | 90 кв. ж.д. по ул.Профсоюзная-3. | 1.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения | м2 | 5070.40 | 5,0 |  |  | 5,0 | 08.-09.2023г. |  |
| 7 | 36 кв. ж.д. по пр.Комсомольский-1. | 1.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 1597.90 | 5,0 |  |  | 5,0 | 08.-09.2023 г. |  |
| 8 | 24 кв. ж.д. по ул.Новая-1. | 1.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 1007.50 | 5,0 |  |  | 5,0 | 08.-09.2023 г. |  |
| 9 | 8 кв. ж.д. по ул.Новая-3. | 1.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 429.60 | 5,0 |  |  | 5,0 | 08.-09.2023 г. |  |
| 10 | 8 кв. ж.д. по ул.Новая-4. | 1.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 476.80 |  |  |  | 5,0 | 08.-09.2023 г. |  |
| 11 | 8 кв. ж.д. по ул.Новая-6. | 1.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 480.40 | 5,0 |  |  | 5,0 | 08.-09.2023 г. |  |
| 12 | 16 кв. ж.д. по ул.Новая-14 А. | 1.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 770.20 | 5,0 |  |  | 5,0 | 08.-09.2023 г. |  |
|  | Итого: |  |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |

Итого по Канскому району:                                    790,032                          790,032