# АДМИНИСТРАЦИЯ КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03. 2012                  		   г. Канск                                         №  203 -пг

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Канского района от 27. 08. 2010  № 444 –пг «Об утверждении Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Канском районе на 2010 – 2012 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», руководствуясь  ст.38, 40 Устава Канского района, в целях создания экономических и организацонных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Канского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Канского района от 27.08.2010 г. № 444 –пг «Об утверждении Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Канском районе на 2010 – 2012 годы»

следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 «Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Канском районе на 2010 – 2012 годы»:

1.1.1.  В паспорте программы:

- Строку « разработчик программы» изложить в редакции «разработчик программы МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района»

- Строку «Главный распорядитель бюджетных средств» изложить в следующей редакции: «Главный распорядитель бюджетных средств Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление администрации Канского района».

- Строку «Объемы и источники финансирования» после слов: «2010 г – 12195 тыс. руб. за счет средств Краевого бюджета»: добавить строку: «2012 г – 200 тыс. руб. за счет средств местного бюджета».

1.1.2. В разделе 5. «Оценка социально – экономической эффективности реализации программных мероприятий» абзац «Принятые сокращения» дополнить строкой «КУ - Казенные учреждения».

1.1.3. Раздел 6. «Система программных мероприятий» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению администрации Канского района.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации Канского района по экономике и вопросам жизнеобеспечения В.М. Гапоненко

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в официальном печатном издании «Вести Канского района» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Канский район в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно исполняющий полномочия

Главы администрации Канского района                                      В.М. Гапоненко

# Приложение №1

# к Постановлению администрации Канского района

от  30.03.2012 N  203-пг

6. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятия, ожидаемые результаты и ресурсное обеспечение целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Канского района» на 2010-2012гг

| Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Источники финансирования | Главные распорядители, распорядители бюджетных средств | Ответственный за исполнение мероприятий программы | Ожидаемый результат от реализации программных мероприятий (количественные показатели) | Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий или программы | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010г | 2011г | 2012г |
| 1.1. Распространение информации в СМИ об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением | 2010- 2012г.г |  |  | МКУ «УС, ЖКХ И ООПС администрации Канского района» | Повышение грамотности населения, стимулирования экономии ресурсов, формирования энергосберегающего сознания и поведения населения | Снижение удельного потребления электрической тепловой и холодной воды на 1-2% на 1 чел. | - |  |  |  |
| 1.2. Организация обучения специалистов в области энергосбережения, ответственных за выполнение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2011 2012г.г |  |  | МКУ «УС, ЖКХ И ООПС администрации Канского района» Структурные подразделения Каннского района | Улучшение профессиональных навыков, изучение новых технологий в области энергосбережения | Повышение эффективности работы коллективов в области энергосбережения. Применение передового опыта в области энергосбережения | - |  |  |  |
| 2.1. Установка приборов учета тепловой энергии и холодной воды в МУ расположенных в отдельно стоящих зданиях бюджетной сферы | 2010г | Краевой | Структурные подразделения Канского района: | Структурные подразделения Каннского района | Проведение расчетов за тепловую энергию, воду по показателям | Снижение расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений на 2379,8 тыс.руб. | 12195 | 12195 |  |  |
| Софинансирование в % к краевой программе на установку приборов учета | 2010 | местный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений | 2012 | Местный бюджет | Муниципальное казённое учреждение « Финансовое управление администрации Канского района» | Администрация Большеуринского сельсовета Администрация В. Амонашенского сельсовета | Снижение на 5-7% годового потребления электрической и тепловой энергии | Объективная картина энергопотребления |  |  |  | 200,00 |
| 2.3. Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации | 2012 | В не бюджетное финансирование |  | МКУ «УС, ЖКХ И ООПС администрации Канского района» | Выработка и реализация энергосберегающих мероприятий | Повышение эффективности использования ТЭР, экономия бюджетных средств за потребленные энергетические ресурсы | - |  |  |  |
| 3.1. ООО «Браженский ЖЭК» 3.1.1. Закрытие котельной № 1 в с. Бражное, с установкой трех котлов в котельной № 2 3.1.2. Строительство теплотрасы от котельной № 2 до потребителей запитанных от котельной № 1 с. Бражное |  | В не бюджетное финансирование |  | ООО «Браженский ЖЭК» | Экономия энергоресурсов до 35% | Повышение эффективности использования топлива и энергии, снижение потерь и нерациональных расходов ТЭР | 1500,56 |  | 750,28 | 750,28 |
| 3.2. ООО «ЖКС Чечеульский» 3.2.1. Реконструкция насосного оборудования котельной № 1 с. Чечеул 3.2.2. Установка частотно- регулируемых приводов на насосной станции водоснабжения с. Чечеул |  | В не бюджетное финансирование |  | ООО «ЖКС Чечеульский | Экономия электрической энергии до 20% Снижение объема потерь воды при её передаче | Повышение эффективности использования топлива и энергии, снижение потерь и нерациональных расходов ТЭР | 637,93 |  | 190 160,34 | 190 97,59 |
| 3.3. ООО «Филимоновский жилищный комплекс» 3.3.1. Проведение капитального ремонта участка тепловых сетей с заменой изоляции в с. Филимоново 3.3.2. Установка приборов учета холодной воды и регуляторов уровня воды на водонапорных башнях с. Крутая горка и с. Бошняково |  | В не бюджетное финансирование |  |  | Снижение объемов потерь тепловой энергии при ее передаче (транспортировке). Снижение объемов потребления и потерь воды, объемов потребления электроэнергии | Повышение эффективности использования топлива и энергии, снижение потерь и нерациональных расходов ТЭР20% | 858 |  | 842,8 15,2 |  |
| 3.4. ООО «Коммунальщик Канского района» 3.4.1. Реконструкция насосного оборудования котельной с. Мокруша 3.4.2. Установка частотного -регулируемого привода на насосной станции 2 подъема 2 с. Анцирь 1ед. мощностью 110 кВт |  | В не бюджетное финансирование |  |  | Снижение объемов электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии Снижение объема потерь воды при её передаче | Повышение эффективности использования топлива и энергии, снижение потерь и нерациональных расходов ТЭР | 482 |  | 120 362 |  |
| 3.5. ООО «Теплосервис» 3.5.1. Ревизия тепловых сетей с заменой гидротеплоизоляции (ТК27-ТК28 -2011 год, ТК30-ТК38 -2012 год, ТК14-ТК18-2013 год) - гидравлическая настройка тепловой сети (2011-2013 год), установка прибора учета тепловой энергии на котельной (2011 год) 4.5.2. Установка энергосберегающего циркуляционного насоса типа ОМЕГА- 10-210-2 (тариф на услуги теплоснабжения) - установка энергосберегающих ламп для нужд освещения |  | В не бюджетное финансирование |  | ООО «Тепло-сервис» | Снижение объемов электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии | Повышение эффективности использования топлива и энергии, снижение потерь и нерациональных расходов ТЭР | 250 |  | 50 | 50 130 |
| 3.6. ООО «ЖЭК Восточный» 3.6.1. Замена 2-х насосных агрегатов ЦНС 60*198 мощностью 55 кВт производительностью 60 м3/ час на насосные агрегаты ЭЦВ 6-10-185 мощностью 8кВт производительностью 10 м3/час в количестве 2-х шт. на насосной станции № 1 с. Таёжное |  | В не бюджетное финансирование |  | ООО «ЖЭК Восточный» | Экономия электрической энергии до 20% | Повышение эффективности использования топлива и энергии, снижение потерь и нерациональных расходов ТЭР | 255,1 |  | 255,1 |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 16358,5 | 12195 | 2745,7 | 1217,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства Краевого и |  |  |  |  |  | 12195 | 12195 |  |  |
| Местного бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |
| Средства организаций |  |  |  |  |  | 3963,5 | 0 | 2745,7 | 1217,8 |

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Объемы и источники  финансирования:

Финансирование из средств Краевого бюджета:

2010 год - 12195 тыс. рублей.

Финансирование из  средств местного бюджета:

2012 год – 200 тыс. рублей.

- %   к краевой программе за счет средств местного бюджета

Внебюджетное финансирование:

всего –3963,5 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2011 год – 2745,7 тыс. рублей;

2012 год – 1217,8 тыс. рублей.